OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

dla postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

Usługę nadzoru inwestorskiego w zakresie pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru w ramach projektu pn.:  „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej”.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet VI Jakość Życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

- Informacje Podstawowe.

- Nazwa programu operacyjnego:

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, PRIORYTET: VI Jakość Życia, DZIAŁANIE: 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

- Tytuł kontraktu:

Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu pn.:  „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej”:

Część pierwsza: „Kwartały kultury – restauracja pomnika historii „Żyrardów XIX-wieczna osada fabryczna” polegająca na remoncie zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i z zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne”

Część druga: „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej – Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej”;

Część trzecia: „Przebudowa ulicy Nowy Świat od km 0+000,00 do km 0+350,90 w Żyrardowie”.

- Miejsce realizacji Kontraktu:

Teren miasta Żyrardowa:

| Kwartały kultury – restauracja pomnika historii „Żyrardów XIX-wieczna osada fabryczna” polegająca na remoncie zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i z zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne – Biblioteka Miejska ul. 1-go Maja 52, Żyrardów. | gm. Żyrardów przy ul. 1-go Maja 52; działki ewidencyjne nr: 4012/1, 4022/8, 4021/1, 4022/7. jednostka ewidencyjna nr 143801_1 miasto Żyrardów-Obręb 0004. |
| --- | --- |
| Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej –Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej | gm. Żyrardów działki ewidencyjne nr: 3519/101, 3742/1, 3519/94. jednostka ewidencyjna nr 143801_1 miasto Żyrardów-Obręb 0003. |
| Przebudowa ulicy Nowy Świat od km 0+000,00 do km 0+350,90 w Żyrardowie | gm. Żyrardów działki ewidencyjne nr: 1623, 3519/8, 3519/79, 3519/80, 3519/90, 3519/94, 3519/95, 3519/101. 3742/1 jednostka ewidencyjna nr 143801_1 miasto Żyrardów-Obręb 0001 i Obręb 0003 . |

## Okres realizacji Kontraktu

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego rozpoczyna pełnienie swoich obowiązków niezwłocznie po podpisaniu umowy. Termin wykonywania zamówienia wynosi ok.7 miesięcy, tj. do dnia 30 listopada 2018 r. W okresie dodatkowych 12 miesięcy liczonych od ww. terminu Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w przeglądach gwarancyjnych dotyczących zadań realizowanych w ramach projektu. Wykonawcy z niniejszego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Planowane zakończenie i rozliczenie kontraktu, w tym robót budowlanych i usług nastąpi do 31 października 2018 r.

Za wykonywanie usług po przewidywanym terminie zakończenia prac budowlanych/usług dodatkowe wynagrodzenie nie przysługuje.

- Zamawiający:

Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów,  
REGON 750148650, NIP 8381464722

- Zakres rzeczowy zadania, wobec którego będą świadczone usługi Inżyniera Kontraktu.

- Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
tj. świadczenie usług związanych z weryfikacją dokumentacji projektowej, kontrolą, nadzorem realizacji prac budowlanych/usług, których przedmiotem jest wykonanie projektu pn.:  „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” w podziale na części.

  - Charakterystyka obiektu/ Zakres rzeczowy robót budowlanych/usług

„Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej” obejmuje swoim zakresem trzy części:

Część pierwsza: „Kwartały kultury- restauracja pomnika historii „Żyrardów XIX –wieczna osada fabryczna” polegająca na remoncie zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6 wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i z zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne”;

Część druga: „Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej - Zmiana sposobu użytkowania wspólnej przestrzeni miejskiej poprzez stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej”;

Część trzecia: „Przebudowa ulicy Nowy Świat od km 0+000,00 do km 0+350,90 w Żyrardowie”.

  - Zakres rzeczowy robót budowlanych/usług

Część pierwsza: remont zabytkowej biblioteki fabrycznej (filia nr 6) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych i z zagospodarowaniem kwartału na potrzeby kulturalno-edukacyjne w zakresie :

1)	Remontu, w którego skład wchodzą:

a.	demontaż ścianek działowych z płyt G-K,

b.	 wykucie otworów drzwiowych,

c.	 wykonanie nadproży,

d.	 częściowa wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej,

e.	 wymiana stolarki okiennej,

f.	 wymiana drzwi zewnętrznych,

g.	 wymiana podłóg,

h.	 częściowa wymiana tynków wewnętrznych,

i.	 wykonanie nowych powłok malarskich na ścianach i sufitach,

j.	 wykonanie okładziny ściennej z glazury w łazienkach,

k.	 wykonanie sanitariatu dla osób niepełnosprawnych,

l.	 montaż wyposażenia w łazienkach w lustra, suszarki do rąk, pojemniki na mydło w płynie, poręczy itp..

2)	Zagospodarowania terenu, w którego skład wchodzą:

a.	rozbiórka stalowej wiaty garażowej,

b.	rozbiórka drewnianego budynku gospodarczego,

c.	rozbiórka altanki ogrodowej i demontaż ogrodzeń działkowych,

d.	rozbiórka murowanego garażu,

e.	rozbiórka schodów zewnętrznych betonowych,

f.	rozbiórka ogrodzenia dookoła działek, ogrodzenie na fundamencie betonowym,

g.	rozbiórka płyty betonowej obecnego śmietnika,

h.	usunięcie starej karpy,

i.	rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki,

j.	korytowanie pod ciągi pieszo jezdne na głębokość ok. 1 m,

k.	wykonanie utwardzenia nawierzchni z kostki brukowej,

m.	wykonanie ogrodzenia terenu przy bibliotece,

n.	wykonanie miejsca gromadzenia odpadów stałych,

o.	wykonanie miejsc postojowych (3 miejsca dla samochodów osobowych i 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych),

p.	wykonanie obrzeży, krawężników i opasek budynków.

3)	Instalacji elektrycznych, w których skład wchodzą:

a.	demontaż zbędnych kabli i instalacji elektrycznych w pom. biblioteki,

b.	uporządkowanie kabli NN przy stacji trafo 2-0040,

c.	montaż szafki SON przy stacji trafo Nr 2-0040,

d.	budowa linii kablowych i uziemień wyrównawczych,

e.	montaż latarni stylizowanych,

f.	wykonanie instalacji elektrycznych w bibliotece,

g.	pomiary sprawdzające i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

4)	Instalacji sanitarnych, w których skład wchodzą:

a.	odwodnienie podwórka (odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej w drodze),

b.	 wymiana instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku,

c.	instalacja hydrantowa do jednego hydrantu,

d.	wykonanie instalacji sanitarnych dla nowych pomieszczeń biblioteki.

Część druga: Stworzenie terenu zieleni o funkcji społecznej i rekreacyjnej w zakresie:

A) robót w branży architektoniczno-budowlanej tj.:

a.	ścieżki pieszo rowerowej – docelowo podłączona do miejskiego systemu komunikacji rowerowej,

b.	spacerowej alejki wśród roślinności z kameralnymi miejscami wypoczynku biernego, wyposażonymi w ławki, kosze, stojaki rowerowe,

c.	siłowni plenerowej z zadaszeniami membranowymi – urządzenia posiadające motywy maszyn przędzalniczych oraz motywy instalacji przemysłowych,

d.	wolnej, niezdefiniowanej użytkowo powierzchni drewnianej w okolicach linii brzegowej,

e.	gabionów z siedziskami drewnianymi będącymi miejscem wypoczynku bezpośrednio nad wodą,

f.	rabat roślinnych wraz z drzewami,

g.	polany trawiastej – „piknikowej” do dowolnych aktywności na świeżym powietrzu,

h.	obsługi geodezyjnej inwestycji.

B) monitoringu miejskiego.

C)  oświetlenia terenu (oświetlenie ciągów komunikacyjnych, placów: ścieżka pieszo-rowerowa, piesza, taras drewniany, siłownia plenerowa.) tj.:

a.	zasilanie ze złącza kablowego,

b.	montaż rozdzielnicy zasilającej TE,

c.	montaż latarni oświetlenia terenu,

d.	linii kablowych nn zasilających oświetlenie terenu, urządzenia monitoringu,

e.	montaż uziomów szpilkowych.

Część trzecia: Przebudowa ulicy Nowy Świat w zakresie:

1)	branży drogowej tj.:

a.	wyznaczenie geodezyjne jezdni, chodników etc. w terenie przez uprawnionego geodetę,

b.	demontaż oznakowania pionowego,

c.	rozbiórkę istniejących warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników,

d.	rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży,

e.	wyznaczenie odcinków nowych warstw konstrukcyjnych ,

f.	wykonanie robót ziemnych,

g.	wykonanie korytowania pod nowe warstwy konstrukcyjne,

h.	profilowanie powierzchni,

i.	ustawienie krawężników granitowych na ławie betonowej z oporem oraz obrzeży betonowych,

j.	wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych jezdni, parkingów, zjazdów, ciągu pieszo - rowerowego, chodników.

2)	branży elektrycznej (budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego) tj.:

a.	montaż linii kablowej niskiego napięcia,

b.	montaż opraw oświetleniowych na projektowanych słupach,

c.	montaż słupów z oprawami oświetleniowymi typu LED,

d.	montaż układu sterowania oświetleniem SON.

3)	branży sanitarnej tj.:

a.	wykonanie kanalizacji deszczowej.

- Zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogólne obowiązki inspektora nadzoru.

- Inspektor nadzoru wykonując swoje czynności działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru ma obowiązek informować Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji oraz działać zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego.

- Inspektor nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność:

- za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową, przy czym należyte wykonanie ocenia się w granicach przyjętych dla umów starannego działania, w których Zamawiający nie poniósł szkody,

- przez cały okres trwania gwarancji wynoszącej 60 miesięcy od daty odbioru końcowego obiektu.

Obowiązki szczegółowe inspektora nadzoru.

W zakresie ogólnym sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:

1.	Informowanie Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji,

2.	Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy na jej realizację,

3.	Wprowadzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu (Projektantem), Konserwatorem zabytków i kierownikiem budowy zmian w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że udokumentuje ich zasadność i konieczność i nie będą one miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne,

4.	Sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:

1)	Kontrola jakości wykonanych robót, wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, materiałów nowych i dotychczas funkcjonujących (przewidzianych do wykorzystania), wbudowanych elementów i stosowanych materiałów,

2)	Kontrola zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,

3)	Kontrola zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,

4)	Kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem,

5)	Kontrola jakości i wartości wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,

6)	Kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

7)	Kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywać w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

8)	Kontrola budowy co najmniej 2 razy w tygodniu, w dni ustalone z Zamawiającym oraz na każde wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót. Kontrola dokumentowana będzie wpisem do dziennika budowy z podaniem zakresu robót, które zostały sprawdzone,

9)	Na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu jest zobowiązany

do kontrolowania nadzorowanego obiektu z częstotliwością umożliwiającą prawidłową kontrolę,

10)	Prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie z udziałem Wykonawcy robót, Zamawiającego, Projektanta oraz Inspektorów nadzoru robót, nie rzadziej niż raz w tygodniu.

5.	Dokonywanie klasyfikacji i przydatności do ponownego wbudowania dotychczas     funkcjonujących materiałów, jeżeli zostały one wskazane przez projektanta do ponownego wykorzystania,

6.	Zapewnienia oceny zgodności zaprojektowanych materiałów do materiałów przewidzianych do wbudowania,

7.	Rozstrzygania w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,

8.	Każdorazowo zawiadamiania właściwe organy nadzoru budowlanego i urbanistycznego o wypadkach naruszenia prawa budowlanego,

9.	Sprawdzania robót podlegające zakryciu lub zanikających,

10.	Stwierdzania wykonania przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, a także sprawdzić zgodność usytuowania obiektów i urządzeń z projektem technicznym,

11.	Uczestniczenia w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach instalacji

i urządzeń,

12.	Dokonywania odbioru robót zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlanych wynikających z przepisów przedmiotowych i branżowych oraz dokonywać kontroli przestrzegania zasad wynikających z tych przepisów,

13.	Stwierdzania aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia z Zamawiającym,

14.	Potwierdzania w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,

15.	Sprawdzania kompletności przedstawianych przez wykonawcę dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,

16.	Uczestniczenia w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,

17.	Zatwierdzania protokołów odbioru robót (częściowe i końcowy),

18.	Zatwierdzania ewentualnych protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych,

19.	Przejmowania od kierownika budowy dziennika budowy i przekazania go Zamawiającemu,

20.	Uczestniczeniu w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrolować usunięcie tych wad przez Wykonawcę,

21.	Sporządzania na bieżąco sprawozdania z realizacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem spełniania zakładanego rezultatu,

22.	Prowadzenia na bieżąco rejestru spraw budowy,

23.	Raportowania na bieżąco o wszelkich nieprawidłowościach.

Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej po jednej osobie na każde wymienione niżej stanowisko:

Dla części pierwszej:

- Ekspert nr 1 – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego specjalista w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych (konserwatorskich) (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zamówienia, Koordynator Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru,

- co najmniej 18 miesięcy pełnienie obowiązków inspektora nadzoru/kierownika budowy podczas prowadzenia robót budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury,

- doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi,

- uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konsytukcyjno-budowlanej

- doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi – pełnienie powyższej roli przy minimum 1 projekcie o wartości minimum 500 000,00 zł. (brutto),

- Ekspert nr 2 Inspektor nadzoru robót elektrycznych 
i elektroenergetycznych

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe  w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci elektrycznych i energoelektrycznych.

- Ekspert nr 3 Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

- nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe  w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dla części drugiej:

- Ekspert nr 1 – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – specjalista w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zamówienia, Koordynator Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru,

- uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

- doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi – pełnienie powyższej roli przy minimum 1 projekcie o łącznej wartości minimum 500 000,00 zł. (brutto),

- Ekspert nr 2:  Specjalista ds. realizacji zieleni

Wymagane kwalifikacje:

- Wykształcenie wyższe kierunkowe o specjalności architektura krajobrazu, ogrodnictwo, leśnictwo, rolnictwo,

- co najmniej 3–lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu, wykonawstwie lub nadzorowaniu w zakresie urządzania terenów zieleni miejskiej, w tym wykaże przynajmniej 1 projekt o wartości 500.000,00 zł brutto,

- Ekspert nr 3 Inspektor nadzoru robót elektrycznych 
i elektroenergetycznych

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe  w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci elektrycznych i energoelektrycznych.

- Ekspert nr 4  Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

- nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe  w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Dla części trzeciej:

- Ekspert nr 1 – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego – specjalista w zakresie robót drogowych (upoważniony przedstawiciel Wykonawcy niniejszego zamówienia, Koordynator Zespołu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru,

- uprawnienie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,

- doświadczenie w kierowaniu projektami inwestycyjnymi – pełnienie powyższej roli przy minimum 1 projekcie o wartości minimum 1 mln zł. (brutto),

- Ekspert nr 2 Inspektor nadzoru robót elektrycznych 
i elektroenergetycznych

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe  w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci elektrycznych i energoelektrycznych.

- Ekspert nr 3 Inspektor nadzoru robót sanitarnych

Wymagane kwalifikacje:

- wykształcenie wyższe techniczne,

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,

- nie mniej niż 3-letnie doświadczenie zawodowe  w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie tj. jako kierownik budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza łączenie stanowiska Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z innymi stanowiskami pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.

Zamawiający wymaga, aby w celu wykazania spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca wskazał inwestycje oraz okres, w którym dane osoby zajmowały wymagane stanowisko (dzień, miesiąc i rok rozpoczęcia i zakończenia).

Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

- projekty umów