# Umowa nr ……………….

zawarta w dniu ………….. 2019 roku w Żyrardowie

pomiędzy

Miastem Żyrardów, 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr 1, NIP: 838-14-64-722, reprezentowanym przez:

Pana Lucjana Krzysztofa Chrzanowskiego - Prezydenta Miasta Żyrardowa

przy kontrasygnacie Pani Anny Krupy - Skarbnik Miasta Żyrardowa

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”.

W rezultacie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego została zawarta Umowa o następującej treści:

§ 1

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje na warunkach przewidzianych niniejszą umową obowiązki pełnienia kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego 
w branży drogowej i elektrycznej nad budową 5 tras rowerowych w Żyrardowie w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II”, zwany dalej „przedmiotem umowy”.

§ 2

Zadanie w 80 % dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej i w 9 % z budżetu państwa. Objęte jest Projektem pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap II” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowanym na podstawie Umowy 
nr RPMA.04.03.02-14-9444/17-00 z dnia 21.08.2018 r.

§ 3

- W zakres budowy tras rowerowych objętych przedmiotem umowy wchodzi wykonanie zgodnie z Projektami budowlanymi m.in.:

  - nawierzchni utwardzonej tras rowerowych z kostki betonowej/betonu asfaltowego oraz montaż wiat z miejscami postojowymi dla rowerów;

  - oświetlenia tras rowerowych (dwa odcinki);

  - wycinki kolidujących drzew i krzewów;

  - zagospodarowania terenów zielonych;

  - wprowadzenie czasowej oraz stałej organizacji ruchu;

  - obsługi geodezyjnej inwestycji.

- Szczegółowy zakres realizacji tras rowerowych, nad którymi pełniony będzie nadzór inwestorski, ujęty jest w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym integralną część niniejszej Umowy.

§ 4

- Wykonawca oświadcza, że posiada lub przy wykonywaniu niniejszej Umowy posługiwał będzie się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia nadzoru 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane przez niego do realizacji przedmiotu umowy posiadają wymagane uprawnienia, doświadczenie oraz  aktualne zaświadczenie 
o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

- Inspektorami nadzoru będą:

- …………………. - koordynator - w branży drogowej, uprawnienia 
nr …………………… wydane dnia ……… roku przez ……………, 
tel.: ………………

- ……………….… - w branży elektrycznej - uprawnienia nr ………………….. wydane dnia ……………… roku przez …………………, 
tel.: …………………………………

§ 5

- Wykonawca w granicach posiadanego umocowania jest przedstawicielem  Zamawiającego w toku realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność:

- za wszelkie szkody będące następstwem nienależytego wykonania lub niewykonania czynności objętych umową, w których Zamawiający poniósł szkody;

- przez cały okres trwania gwarancji udzielonych przez Wykonawców robót budowlanych wynoszących …… miesięcy od daty odbioru końcowego robót Wykonawca będzie uczestniczył w miarę potrzeb w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych usterek.

- Z tytułu czynności nadzoru inwestorskiego, które Wykonawca będzie pełnił poza swoim miejscem zamieszkania, Zamawiający nie będzie zwracał kosztów przejazdów, diet 
i ewentualnych niezbędnych noclegów.

§ 6

- Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy należy pełny zakres czynności określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
a w szczególności:

    - informowanie Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji;

    - reprezentowanie Zamawiającego na budowach, podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych tych budów w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umów na ich realizację;

    - wprowadzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem Projektów budowlanych (Projektantem) i Kierownikiem budowy zmian w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że udokumentuje ich zasadność i konieczność oraz że zmiany te nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne;

    - sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:

  - kontrola jakości wykonanych robót, wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, materiałów nowych i dotychczas funkcjonujących (przewidzianych do wykorzystania), wbudowanych elementów i stosowanych materiałów,

  - kontrola zgodności robót z warunkami Decyzji o pozwoleniu na budowę/Zgłoszenia robót, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,

  - kontrola zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i umowami na roboty budowlane,

  - sprawdzenie i akceptacja Harmonogramów rzeczowo-finansowych robót (zwanych dalej „Harmonogramami”) oraz kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującymi Harmonogramami, w tym akceptacja zmian w Harmonogramach,

  - kontrola jakości i wartości wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorami zakończonych przedmiotów Umów lub jakiejkolwiek ich części skończonych,

  - kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,

  - kontrola prawidłowości prowadzenia Dzienników budowy i dokonywania w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

  - kontrola terenów budowy co najmniej 3 razy w tygodniu, w dni ustalone 
z Zamawiającym oraz na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót; kontrola dokumentowana będzie wpisami do Dzienników budowy,

  - na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanych tras rowerowych z częstotliwością umożliwiającą prawidłową kontrolę,

  - prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie z udziałem Wykonawcy robót, Zamawiającego, Projektanta oraz Inspektorów nadzoru robót, nie rzadziej niż raz 
w miesiącu. Na okoliczność narad Wykonawca sporządzi Protokoły podpisane przez strony, które przekaże Zamawiającemu i Wykonawcy robót.

    - dokonywanie klasyfikacji i przydatności do ponownego wbudowania dotychczas funkcjonujących materiałów, jeżeli zostały one wskazane przez Projektanta do ponownego wykorzystania;

    - zapewnienie oceny zgodności zaprojektowanych materiałów do materiałów przewidzianych do wbudowania;

    - rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii Projektanta, bądź rzeczoznawców;

    - każdorazowo zawiadamianie właściwych organów nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno-budowlanej o wypadkach naruszenia Prawa budowlanego;

    - uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji, jak i po ich zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym;

    - sprawdzanie robót podlegających zakryciu lub zanikających;

    - sporządzanie dokumentacji fotograficznej z prac podlegających zakryciu oraz bieżących postępów prac. Dokumentacja prezentowana jest na naradach koordynacyjnych oraz przekazywania raz w miesiącu Zamawiającemu w formie elektronicznej;

    - stwierdzanie wykonania przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych,                                            a także sprawdzania zgodności usytuowania obiektów i urządzeń z Projektami budowlanymi;

    - uczestnictwo w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach instalacji;

    - dokonywanie odbioru robót zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlanych wynikających z przepisów przedmiotowych i branżowych oraz dokonywania kontroli przestrzegania zasad wynikających z tych przepisów;

    - stwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia z Zamawiającym;

    - potwierdzanie w Dziennikach budowy przez Kierowników budowy o gotowości całej trasy rowerowej lub jej części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy;

    - sprawdzanie kompletności przedstawianych przez Wykonawcę dokumentów 
i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru;

    - uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku;

    - zatwierdzanie Protokołów odbioru robót (częściowe i końcowy);

    - zatwierdzanie ewentualnych Protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych 
i zamiennych;

    - przejmowanie od Kierowników budowy Dzienników budowy i przekazania ich Zamawiającemu;

    - uczestnictwo w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrolowanie usunięcia tych wad przez Wykonawcę;

    - składanie Zamawiającemu raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową 
w okresach miesięcznych „Sprawozdanie miesięczne”. Sprawozdanie miesięczne należy przekazań Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Sprawozdanie powinno zawierać:

- opis postępu robót w stosunku do przyjętych Harmonogramów,

- nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętymi Harmonogramami,

- opisy powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

- fotografie dokumentujące postęp robót,

- wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia;

    - sprawowanie kontroli w zakresie spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę robót lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności związane z wykonaniem prac, tj.:

- roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne wykonywane mechanicznie oraz ręcznie, roboty w zakresie kształtowania terenu, roboty wykonywane na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym, roboty montażowe, roboty wykończeniowe,

- roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

- inne wynikające z zakresu zadania realizowanego przez Wykonawcę robót.

    - sprawowanie kontroli nad obecnością Kierowników budowy na terenie budowy;

    - raportowanie na bieżąco o wszelkich nieprawidłowościach;

    - rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

§ 7

- Ustala się terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego:

  - Rozpoczęcie - z dniem podpisania niniejszej Umowy.

  - Zakończenie - do dnia 30 czerwca 2020 r. (z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 
w ust. 2).

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji jednej lub kilku tras rowerowych Inspektorzy nadzoru pełnić będą swoją funkcję do zakończenia robót budowlanych ostatniego zadania, potwierdzonych podpisaniem Protokołem odbioru końcowego. W takim przypadku strony Umowy zgodnie ustalają, że Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Zamawiający wyznacza ze swojej strony przedstawicieli w zakresie realizacji niniejszej Umowy w osobie: ……………………. (Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Żyrardowa).

- Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonywanie przedmiotu niniejszej Umowy. Ewentualna zmiana osób będzie następowała poprzez złożenie oświadczenia na piśmie drugiej stronie, bez konieczności zawierania aneksu do Umowy.

- W przypadku ustanowienia w ramach wykonywanych zadań dodatkowych inspektorów, bądź zmiany wymienionych w § 4 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do podania ich danych Zamawiającemu, tj. uprawnienia, doświadczenie, aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

- Wynagrodzenie za pełnienie czynności nadzoru objętych niniejszą Umową jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wynosi:

Wartość netto ………………… zł (słownie: ………..…………………………. /100);

VAT  w kwocie ………………. zł (słownie: …………………………………... /100);

Ogółem wartość brutto …….….. zł (słownie: ………………………………….. /100).

- Wykonawca określając wynagrodzenie oświadcza, że na etapie przygotowywania oferty wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wysokości wynagrodzenia obejmującego całość niezbędnych prac, w tym wkalkulował i przewidział wszystkie ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 obejmuje całość kosztów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu Umowy na warunkach określonych niniejszą Umową.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią.

- Rozliczenie z Wykonawcą za wykonanie przedmiotu Umowy nastąpi fakturą VAT, wystawioną na Zamawiającego. Przedmiotowa faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę w następujący sposób:

- Nabywca - Miasto Żyrardów, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów   
                        REGON  750148650  NIP  838-14-64-722

- Odbiorca  - Urząd Miasta Żyrardowa, Pl. Jana Pawła II nr 1, 96-300 Żyrardów

- Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty wpływu do Urzędu Miasta Żyrardowa prawidłowo wystawionej faktury.

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe dwoma fakturami przejściowymi do łącznej wysokości nieprzekraczającej 70% wartości wynagrodzenia ryczałtowego brutto  
i fakturą końcową (30% Umowy).

- Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową na podstawie Protokołu odbioru końcowego robót ostatniej z pięciu tras rowerowych.

§ 9

    - Wykonawca może odstąpić od Umowy w przypadku:

    - nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę (robót) pomimo upływu 30 dni od przewidzianego w § 6 ust. 1 terminu lub przerwy w robotach trwającej dłużej niż 
30 dni,

    - gdy Zamawiający nie zapewni środków wystarczających na finansowanie zadania.

    - Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

- jeżeli Wykonawca nie podjął obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub przerwał ich wykonanie, zaś przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni,

- jeżeli Wykonawca wykonuje swe obowiązki w sposób naruszający postanowienia niniejszej Umowy i pomimo wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa 
w wykonywaniu tych obowiązków,

- w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub upadłości.

- w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 10

Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umowami zawartymi z Wykonawcami robót – Wykonawca powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich zlecenia.

§ 11

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych:

- w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w § 8 ust. 1 Umowy za zwłokę w wykonaniu czynności określonych w niniejszej Umowie, 
w szczególności zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentów, określonych 
w § 6 ust. 1 pkt 11 i 23 Umowy, za każdy dzień zwłoki,

- w wysokości 500 zł brutto za każdą nieobecność (nieprzybycie na wezwanie) na budowie, za nieobecność na naradzie koordynacyjnej, podczas prób i odbioru 
w wyznaczonym terminie, określonych m.in. w § 6 ust. 1 pkt 4 ppkt 8 Umowy.

- Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania   za szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w ust. 1 pkt 1 i 2 wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

    - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia umownego.

    - Potrącenia, o których mowa w pkt. 3, będą dokonywane z faktury po pisemnym     powiadomieniu Wykonawcy.

5. W przypadku braku możliwości dokonania potrąceń w sposób, o którym mowa w ust. 4,

kary umowne lub inne należności Zamawiającego wynikające z niniejszej Umowy będą  płatne w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto.

§ 12

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być wykonywane przez osoby trzecie.

§ 13

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w następujących przypadkach:

- Zaistnienia sytuacji, której nie można było przewidzieć w momencie zawarcia Umowy, 
a jest ona korzystna dla Zamawiającego.

- Zmiany przez Wykonawcę osób nadzorujących roboty.

§ 14

# Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

# W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Ustawy Prawo budowlane oraz Kodeks Cywilny.

§ 15

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający									Wykonawca

Załącznik do Umowy:

    - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia