Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem

Gminy Żyrardów na lata 2008 - 2012

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Uchwalony program ustala się na kolejnych pięć lat działania (2008 – 2012).

§ 2

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy jest 5 letnim dokumentem planistycznym pozwalającym miastu na efektywne gospodarowanie swoim zasobem. Zawiera programy operacyjne, których tematykę ściśle określa             art. 21 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy                           i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r., a w szczególności:

- Prognozę wielkości oraz stanu technicznego zasobu gminy,

- Zasady polityki czynszowej,

- Planowana sprzedaż lokali w kolejnych latach,

- Analizę potrzeb remontowych i modernizacyjnych,

- Sposób zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy,

- Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,

- Wysokość wydatków na utrzymanie zasobów, w tym wydatków inwestycyjnych,

- Opis innych działań mających na celu racjonalizację gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym.

§ 3

Program poddawany będzie stałej aktualizacji w okresach nie dłuższych niż dwa lata.

ROZDZIAŁ II

PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU

TECHNICZNEGO ZASOBU MIESZKANIOWEGO,

ANALIZA POTRZEB MIESZKANIOWYCH GMINY W LATACH 2008 - 2012.

§ 4

Określenie mieszkaniowego zasobu i jego wielkości.

Mieszkaniowy zasób Gminy Żyrardów stanowi na dzień 31.12.2007 r. 147 budynków mieszkalnych z 1269 lokalami mieszkalnymi, 156 budynków wspólnot mieszkaniowych z 1724 lokalami mieszkalnymi.

Łącznie zasób stanowi 2993 lokali o pow. użytkowej 105.858,07m², w tym 168 lokali socjalnych o powierzchni 4244,94m².

Szczegółowy wykaz budynków przedstawiony został w załączniku nr 1.

§ 5

Tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Gmina na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego zapewnia lokale socjalne i zamienne,                        a także zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach. Bardzo duże zapotrzebowanie na lokale socjalne przy istniejących 168 lokalach socjalnych zobowiązuje gminę do podejmowania działań mających na celu realizację uregulowań ustawowych.

§ 6

Analiza wyroków sądowych orzekających o eksmisji z równoczesnym orzeczeniem zobowiązującym do zapewnienia lokalu socjalnego wskazuje, że dla realizacji obowiązku Gminy konieczne jest zapewnienie około 57 lokali rocznie.

Ponadto znaczna liczba wnioskodawców stara się o pomoc mieszkaniową z tytułu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i osiągania niskich dochodów,                   które zgonie z ustawą gmina winna zaspokoić.

W latach 2005-2007 481 osób/rodzin zwróciło się o pomoc do Gminy Żyrardów                w związku z niezaspokojonymi potrzebami mieszkaniowymi, z czego 352 osoby/rodziny wypełniły wniosek o najem lokalu mieszkalnego wraz z kompletem dokumentów niezbędnych do weryfikacji. Aby w pełni zaspokoić potrzebę mieszkaniową każdego wnioskodawcy potrzebne jest średnio około 117 lokali rocznie.

Łącznie Gmina Miasto Żyrardów potrzebuje około 174 mieszkań rocznie aby w pełni wykonywać ustawowe zadanie gminy jakim jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców.

§ 7

Większość budynków mieszkalnych stanowiących 100% własność Gminy należą                     do najstarszych w Żyrardowie. Najstarszą historycznie częścią miasta jest zabytkowa osada fabryczna objęta ochroną konserwatorską. Łącznie przed rokiem 1945 wybudowano ok. 100 budynków należących obecnie do Gminy.

§ 8

W związku z rozbiórką budynków komunalnych planuje się przekwaterować do lokali zamiennych lokatorów tych budynków.

§ 9

Przewiduje się dalszy wzrost liczby osób ubiegających się o lokal mieszkalny                        z zasobów Gminy Żyrardów z uwagi na upływający okres trzyletnich wypowiedzeń stosunku najmu w budynkach prywatnych oraz możliwość dowolnego kształtowania stawki czynszowej za najem lokalu mieszkalnego przez właścicieli budynków prywatnych.

Dla zapewnienia mieszkań w przyszłości, także dla nowo powstałych gospodarstw domowych, w perspektywie następnych 10-15 lat, należy wziąć także pod uwagę dodatnie zmiany demograficzne w mieście oraz założenia przyciągnięcia na teren Żyrardowa przybyszów z zewnątrz – oni też będą uczestniczyć w lokalnym rynku mieszkaniowym.

§ 10

Przy ogromnym deficycie lokali mieszkalnych oraz spodziewanym wzroście potrzeb na lokale socjalne i zamienne, a także związanym z tym wzrostem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niedostarczonych lokali socjalnych na podstawie wyroków sądowych orzekających eksmisję, Gmina zmuszona jest do intensyfikacji swoich działań w zakresie pozyskiwania lokali mieszkalnych.

Gmina Miasto Żyrardów stara się poszukiwać różnych możliwości pozyskiwania mieszkań takich jak zakup budynków lub wyodrębnionych lokali mieszkalnych                 i adaptacja na cele mieszkalne budynków o innym przeznaczeniu.

§ 11

Analizując potrzebę stanu zasobu mieszkaniowego i jego wielkość na lata 2008-2012 przyjęto:

- sprzedaż lokali mieszkalnych prowadzona jest selektywnie i wzrasta corocznie o ok.10%

- gmina prowadzi i będzie kontynuować program budowy mieszkań                        z udziałem TBS, w których posiada swoje udziały z prawem zasiedlania                         na zasadach ustalonych przez gminę,

- zakłada się pozyskiwanie lokali socjalnych w drodze: przekształceń lokali komunalnych o niskich standardach technicznych na lokale socjalne, adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na lokale socjalne, budowę lokali socjalnych, realizację niskonakładowego budownictwa mieszkaniowego finansowanego w oparciu o środki gminne,

- konieczność wyłączania lokali mieszkalnych z użytkowania ze względu na zły stan techniczny.

Należy zaznaczyć, że budowanie lokali mieszkalnych na wynajem prowadzi Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Żyrardowie.

Wybudowane lokale nie stanowią mieszkaniowego zasobu gminy w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego, ale służą zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

§ 12

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego                       w budynkach gminnych 2008-2012 r.

STAN TECHNICZNY

| Stan techniczny | ROK | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DOBRY | Liczba budynków | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| Lokale socjalne | Liczba | - | 2 | 2 | 5 | 5 |
|  | Pow. m2 | - | 49 | 49 | 130 | 130 |
| Pozostałe lokale | Liczba | 67 | 100 | 126 | 152 | 181 |
|  | Pow. m2 | 2794 | 3840 | 4802 | 5690 | 6740 |
| DOSTATECZNY | Liczba budynków | 130 | 127 | 124 | 98 | 95 |
| Lokale socjalne | Liczba | 117 | 115 | 115 | 112 | 112 |
|  | Pow. m2 | 3012 | 2963 | 2963 | 2882 | 2882 |
| Pozostałe lokale | Liczba | 1057 | 1024 | 998 | 972 | 943 |
|  | Pow. m2 | 35375 | 34329 | 33367 | 32479 | 31429 |
| DO SPRZEDAŻY | Liczba budynków | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Lokale socjalne | Liczba | - | - | - | - | - |
|  | Pow. m2 | - | - | - | - | - |
| Pozostałe lokale | Liczba | 6 | 11 | 8 | 10 | 11 |
|  | Pow. m2 | 285 | 403 | 312 | 360 | 256 |
| DO ROZBIÓRKI | Liczba budynków | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Lokale socjalne | Liczba | - | - | - | 2 | 2 |
|  | Pow. m2 | - | - | - | 43 | 43 |
| Pozostałe lokale | Liczba | 22 | 25 | 22 | 16 | 26 |
|  | Pow. m2 | 661 | 584 | 602 | 510 | 762 |

Źródło: PGM Żyrardów Sp. z o.o.

§ 13

Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność gminy w budynkach wspólnot mieszkaniowych

2008-2012 r.

STAN TECHNICZNY

| Stan techniczny | ROK | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BARDZO DOBRY | Liczba budynków | - | - | - | - | - |
| Lokale socjalne | Liczba | - | - | - | - | - |
|  | Pow. m2 | - | - | - | - | - |
| Pozostałe lokale | Liczba | - | - | - | - | - |
|  | Pow. m2 | - | - | - | - | - |
| DOBRY | Liczba budynków | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| Lokale socjalne | Liczba | 3 | 6 | 6 | 10 | 11 |
|  | Pow. m2 | 21 | 108 | 108 | 222 | 238 |
| Pozostałe lokale | Liczba | 576 | 642 | 667 | 665 | 683 |
|  | Pow. m2 | 23543 | 26300 | 27536 | 27458 | 28232 |
| DOSTATECZNY | Liczba budynków | 97 | 92 | 87 | 83 | 78 |
| Lokale socjalne | Liczba | 44 | 41 | 41 | 37 | 36 |
|  | Pow. m2 | 1089 | 1002 | 1102 | 888 | 872 |
| Pozostałe lokale | Liczba | 798 | 692 | 627 | 589 | 531 |
|  | Pow. m2 | 27100 | 23063 | 20547 | 19345 | 17291 |
| STAN NA KONIEC ROKU | Liczba budynków | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Lokale socjalne | Liczba | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
|  | Pow. m2 | 1110 | 1110 | 1210 | 1110 | 1110 |
| Pozostałe lokale | Liczba | 1374 | 1334 | 1294 | 1254 | 1214 |
|  | Pow. m2 | 50643 | 49363 | 48083 | 46803 | 45523 |

Źródło: PGM Żyrardów Sp. z o.o.

§ 14

Lokale zwalniane przez najemców mieszczące się w budynkach mieszkalnych pełnowartościowych, tj. wyposażone minimum w zimną wodę, kanalizację, centralne ogrzewanie przeznaczane są na sprzedaż w drodze przetargu.

ROZDZIAŁ III

PLANOWANA SPRZEDAŻ W KOLEJNYCH LATACH

§ 15

- Celem sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Żyrardów jest:

- racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Żyrardów,

- prywatyzacja zasobu mieszkaniowego,

- pozyskiwanie środków na rzecz mieszkalnictwa.

- Przed planowaną sprzedażą lokali mieszkalnych na lata 2008-2012 określona zostanie:

- Wielkość zasobu, który nie będzie podlegał prywatyzacji w celu zabezpieczenia realizacji zadań stojących przed samorządem,

- Wytypowanie budynków przeznaczonych do całkowitej prywatyzacji

- Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasta Żyrardów odbywa się na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Żyrardowa regulującej zasady zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Żyrardów.

- Planowana sprzedaż lokali w zasobach mieszkaniowych gminy Żyrardów w latach 2008-2012

| Typ własności | ROK | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokale w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych | Liczba lok. | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  | Pow. m2 | 960 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
| Lokale w budynkach Gminnych | Liczba lok. | 6 | 11 | 8 | 10 | 11 |
|  | Pow. m2 | 285 | 402 | 312 | 360 | 256 |
| RAZEM | Liczba lok. | 36 | 51 | 48 | 50 | 51 |
|  | Pow. m2 | 1245 | 1682 | 1592 | 1640 | 1536 |

Źródło: PGM Żyrardów Sp.zo.o.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU

§ 16

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego do kompetencji Rady Miasta należy ustalanie wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w tym zasad polityki czynszowej (art.21 ust.2 pkt 4).

§ 17

Działania podejmowane w zakresie polityki czynszowej zmierzają do utrzymania zasobu mieszkaniowego gminy na zadowalającym poziomie technicznym                            i estetycznym.

§ 18

- Najwyższa stawka czynszu nie może być wyższa niż 3% wartości odtworzeniowej 1m2 powierzchni mieszkalnej według zasad ogłoszonych przez Wojewodę mazowieckiego.

- Stawki czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Żyrardów za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych ustala Prezydent Miasta Żyrardowa w drodze zarządzenia na podstawie postanowień niniejszej uchwały. Każdorazowo Prezydent uprzednio informuje Radę Miasta Żyrardowa o nowych stawkach czynszu.

- Stawka za lokal socjalny nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

- Stawka czynszu za zajmowane pomieszczenie tymczasowe, o których mowa w art.1046 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego ustalana jest według zasad obowiązujących w mieszkaniowym zasobie Miasta Żyrardów.

§ 19

1. Czynnikami wpływającymi na określenie stawek czynszu dla mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Żyrardów według wartości użytkowej lokali mieszkalnych              są cechy dotyczące:

- Położenie budynku, rodzaj zabudowy (zwarta, wolnostojąca);

- Położenie lokalu w budynku, np. kondygnacja, stopień nasłonecznienia;

- Wyposażenie budynku i lokalu w urządzenia techniczne i instalacje                    oraz ich stan;

- Ogólny stan techniczny budynku w tym szczegółowe określenie stanu technicznego budynku z uwzględnieniem wieku budynku oraz wykaz części składowych których wymiana lub remont kapitalny ma wpływ na ocenę stanu technicznego.

2. Przyjmuje się możliwość stosowanie obniżek czynszu ze względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego najemcy. Obniżki czynszu ustala Prezydent Miasta Żyrardowa według następujących zasad:

- Obniżki czynszu udziela się na pisemny wniosek najemcy na okres                        12 miesięcy,

- W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód gospodarstwa domowego               to uzasadnia, istnieje możliwość udzielenia obniżki czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne,

- Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu zobowiązany jest przedstawić deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego                 za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku,

- W sprawach dotyczących deklarowania wysokości dochodów członków gospodarstw domowego i rodzaju dokumentów, które powinny być przez składających deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie właściciela, stosuje się odpowiednio przepisy o dodatkach mieszkaniowych,

- Wywiad środowiskowy, o którym mowa w art. 7 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy             i o zmianie Kodeksu cywilnego przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Żyrardowa pracownicy Urzędu Miasta Żyrardowa                     i  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- Obniżki czynszu mogą być stosowane wobec podnajemców, którzy używają lokali wynajmowanych przez Gminę od innych właścicieli i podnajmowanych tym podnajemcom,

- W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić właścicielowi 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia czynszu.

- Stawka czynszu po zastosowaniu obniżki nie może być niższa niż stawka czynszu za lokal socjalny.

3. Obniżki, o których mowa w ust.2 nie znajdują zastosowania w stosunku do stawki czynszowej za nowe lokale mieszkalne, do których kierowani są najemcy z zasobu komunalnego, którzy wyrazili wolę zamiany dotychczas zajmowanego lokalu oraz lokali wynajętych w drodze przetargu na zasadach czynszu wolnorynkowego.

§ 20

1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujący może podwyższyć stawkę czynszu, jeżeli dokonał w lokalu ulepszeń podnoszących standard lokalu mających wpływ na wysokość czynszu.

2. Przed zmianą umowy najmu zamieniającą wysokość czynszu, należy sporządzić protokół stwierdzający fakt powstania czynników powodujących zwiększenie czynszu.

§ 21

Czynsz najmu płacony jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca do kasy wynajmującego lub na wskazany przez niego rachunek, z wyjątkiem przypadków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu i formę.

§ 22

Na wniosek najemcy zamieszkującego w mieszkaniowym zasobie Gminy, Prezydent Miasta Żyrardowa może w wyjątkowych sytuacjach umorzyć zaległy czynsz najmu.

§ 23

1. Z wnioskiem o umorzenie czynszu może wystąpić rodzina znajdująca                            się w trudnej sytuacji materialnej i posiadająca zadłużenie czynszowe.                                              2. Za rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej uznaje się rodziny:

- utrzymujące się wyłącznie z zasiłków m.in. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Powiatowego Urzędu Pracy oraz wielodzietne tj. posiadające trójkę dzieci i więcej, u których średni dochód osiągany przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzający datę złożenia wniosku o umorzenie czynszu nie przekroczył 50 % najniższej emerytury brutto.

- których średni dochód osiągany przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzający datę złożenia wniosku o umorzenie czynszu nie przekroczył 50 % najniższej emerytury brutto.

- w przypadku wystąpienia zaległości czynszowych za dwa okresy płatności Zarządca budynku występuje z pismem do najemcy informującym                                o powstałej zaległości i obowiązku jej uregulowania.

- w przypadku powstania zaległości czynszowej i braku możliwości ich spłaty przez wynajmującego Prezydent Miasta Żyrardowa może wskazać propozycję zamiany na lokal o niższym standardzie wyposażenia                            lub mniejszej powierzchni co umożliwi wynajmującemu ponoszenie niższych kosztów z tytułu najmu lokalu mieszkalnego.

ROZDZIAŁ V

ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI

STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI

§ 24

1. Ogólna analiza potrzeb remontów i modernizacji budynków i lokali zasobu Gminy Żyrardów sporządzona została na podstawie dokonywanych w ostatnich latach przeglądów technicznych, ekspertyz, nakazów instytucji zewnętrznych                          oraz wyników systematycznej kontroli budynków i wykazuje konieczność wykonania poniższych prac remontowo-budowlanych:

- roboty dekarsko-blacharskie,

- wymian instalacji elektrycznej i gazowej, roboty zduńskie,

- remonty przewodów kominowych i wentylacyjnych,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- roboty termo – modernizacyjne budynków,

- wymiana elementów budynków zawierających azbest,

- osuszanie budynków,

- wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- wymiana instalacji centralnego ogrzewania.

2. Szczegółowy zakres planowanych remontów i modernizacji w okresie od 2008 r. do 2012 r. określa załącznik nr 2, może on ulec zmianie w przypadku braku zgody wspólnot mieszkaniowych, braku środków na jego realizację, zmiany priorytetów.

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI

MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ŻYRARDÓW

§ 25

Budynkami stanowiącymi zasób Gminy Żyrardów jak i lokalami najemnymi                   we wspólnotach mieszkaniowych zarządza i administruje Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów sp. z o .o. reprezentowane przez licencjonowanego Zarządcę.

§ 26

1. Podstawą zarządzania zasobem Gminy Żyrardów są umowy zawarta pomiędzy Gminą Żyrardów a Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów              oraz ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 21 czerwca 2001r. / Dz. U. z 2005 r. Nr.31 poz. 266/.                   2. Zarządzanie zasobem komunalnym Gminy Żyrardów zobowiązuje zarządcę do:

- prawidłowego używania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

- utrzymywania przedmiotu umowy w stanie nie pogorszonym                           przy uwzględnieniu stopnia normalnego użycia, a w szczególności zobowiązuje się do dokonywania niezbędnych przeglądów i napraw, remontów i konserwacji wynikających z bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy, przy uwzględnieniu normalnego z niego korzystania.

- przestrzegania zasad gospodarowania mieszkaniowym i użytkowym zasobem Gminy Żyrardów uchwalonym w uchwałach Rady Miasta Żyrardowa,

- ubezpieczania budynków będących przedmiotem umowy na własny koszt               a także zawrzeć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone z winy zleceniobiorcy osobom trzecim,

- ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe z jego winy w przedmiocie umowy,

- współpracowania z właściwymi przedmiotowo Wydziałami Urzędu Miasta Żyrardowa w zakresie gospodarki lokalami, gospodarki nieruchomościami              i ewidencji ludności.

- szczegółowe warunki zarządzania określa zawarta umowa o zarządzanie.

§ 27

Zarządzanie budynkami wspólnot mieszkaniowych odbywa się na podstawie uchwał podjętych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz .U. 80 poz. 903 z 2000 r.)

ROZDZIAŁ VII

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W

KOLEJNYCH LATACH

§ 28

1. Podstawowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej w latach               2008 – 2012 są:

- budżet Miasta Żyrardowa,

- wpływy z czynszów za lokale mieszkalne,

- wpływy z czynszów za lokale użytkowe i inne pomieszczenia niemieszkalne.

2. Koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy Żyrardów pokrywane                    są z czynszu za lokale mieszkalne, socjalne, użytkowe oraz ze środków budżetu Gminy Żyrardów w wysokości różnicy pomiędzy poniesionymi kosztami                         a dochodami z czynszów.

3. Koszty utrzymania części wspólnej nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych pokrywane są z zaliczek wpłacanych przez właścicieli lokali , u których wysokość ustalana jest na zebraniach wspólnot.

4. Dodatkowymi źródłami finansowania gospodarki mieszkaniowej mogą być:

- fundusze Unii Europejskiej,

- środki z budżetu państwa,

- fundusz dopłat,

- kredyty komercyjne,

- inne źródła finansowania.

ROZDZIAŁ VIII

KOSZTY WYDATKÓW NA UTRZYMANIE I MODERNIZACJĘ

MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ŻYRARDÓW

§ 29

1. W wydatkach związanych z kosztami utrzymania zasobów mieszkaniowych występują elementy kosztów zależne od jednostki administrującej zasobami,                        jak również niezależne od tej jednostki.

W skład tych pierwszych wchodzą:

- koszty administracji, wynagrodzenie za zarządzanie

- koszty utrzymania czystości,

Do tych drugich zaliczyć można:

- media: koszty wody i kanalizacji, koszty wywozu nieczystości,

- znaczna część pozostałych kosztów eksploatacji (m.in. związanych z opłatami               za energie elektryczne w pomieszczeniach wspólnych, usługi kominiarskie, deratyzacje itp.)

2. Planowane wydatki Gminy finansowane z dochodów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w latach 2008 – 2012 / w tysiącach złotych/

|  | 2008 r. | 2009 r. | 2010 r. | 2011 r. | 2012 r. | OGÓŁEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gmina: - bieżąca eksploatacja, wynagrodzenie zarządcy, media - remonty | 4556 3256 1300 | 4729 3429 1300 | 4868 3568 1300 | 5007 3707 1300 | 5146 3846 1300 | 24306 17806 6500 |
| Wspólnoty Mieszkaniowe: - koszty zarządu nieruchomością wspólną, media, - remonty | 5470 3270 2200 | 5673 3473 2200 | 5835 3635 2200 | 5997 3797 2200 | 6159 3959 2200 | 29134 18134 11000 |
| Ogółem (lok.mieszkalne) W tym: - bieżąca eksploatacja, wynagrodzenie zarządcy, media, koszty zarządu nieruchomością wspólną - remont | 10026 6526 3500 | 10402 6902 3500 | 10703 7203 3500 | 11004 7504 3500 | 11305 7805 3500 | 53440 35940 17500 |
| Lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych + wolnostojące | 1175 | 1246 | 1302 | 1358 | 1414 | 6495 |
| OGÓŁEM Mieszkalne + użytkowe | 11201 | 11648 | 12005 | 12362 | 12719 | 59935 |

ROZDZIAŁ IX

DZIAŁANIA W KIERUNKU WYKORZYSTANIA I RACJONALIZACJI

GOSPODAROWANIA ZASOBEM GMINY ŻYRARDÓW

§ 30

Gmina Miasto Żyrardów w celu racjonalnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem podejmować będzie następujące działania:

- likwidacja niesamodzielnych lokali mieszkalnych,

- prowadzenie remontów budynków i lokali,

- adaptacja pomieszczeń niemieszkalnych,

- skrócenie czasu istnienia pustostanów w zasobie mieszkaniowym,

- dokładna i kompleksowa weryfikacja wniosków osób ubiegających się o pomoc mieszkaniową.

2. Planowane jest stworzenie zaplecza organizacyjno-technicznego (komputerowy system ewidencji lokali oraz oprogramowanie umożliwiające „kojarzenie” osób chętnych do zamiany lokalu) celem usprawnienia zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.

WYKAZ BUDYNKÓW – WŁASNOŚĆ GMINY			Załącznik nr 1

|  |  |  | POWIERZCHNIA |  |  | ILOŚĆ LOKALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | ADRES | CAŁOŚĆ | MIESZK. | SOC. | CAŁOŚĆ | MIESZK. | SOC. |  |  |
| 1 | 1.Maja. 10 | 374,84 | 374,84 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 2 | 1. Maja. 25 | 743,99 | 704,74 | 39,25 | 22 | 20 | 2 |  |  |
| 3 | 1. Maja. 31 front | 291,06 | 237,06 | 54,00 | 7 | 6 | 1 |  |  |
| 4 | 1. Maja. 31 oficyna | 436,39 | 375,49 | 60,90 | 15 | 12 | 3 |  |  |
| 5 | 1. Maja. 33 | 364,33 | 324,14 | 40,19 | 13 | 11 | 2 |  |  |
| 6 | 1.Maja. 38 oficyna | 312,73 | 312,73 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 7 | 1.Maja 43B | 265,62 | 265,62 | - | 6 | 6 | - |  |  |
| 8 | 1.Maja. 47 | 108,92 | 108,92 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 9 | 1.Maja. 48 | 846,60 | 813,60 | 33,00 | 20 | 19 | 1 |  |  |
| 10 | 1.Maja.50 | 311,16 | 311,16 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 11 | 1.Maja.52 | 418,37 | 418,37 | - | 12 | 12 | - |  |  |
| 12 | 1.Maja. 54 | 471,72 | 471,72 | - | 10 | 10 | - |  |  |
| 13 | 1.Maja. 58 | 346,32 | 346,32 | - | 7 | 7 | - |  |  |
| 14 | 1. Maja. 66 | 259,85 | 259,85 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 15 | 1.Maja. 70 | 217,14 | 180,74 | 36,40 | 6 | 5 | 1 |  |  |
| 16 | 1.Maja. 72 | 186,80 | 156,54 | 30,26 | 6 | 5 | 1 |  |  |
| 17 | 1.Maja. 74 | 142,15 | 99,92 | 42,23 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 18 | 1.Maja. 84 front | 585,31 | 479,68 | 105,63 | 20 | 16 | 4 |  |  |
| 19 | 1.Maja. 84 oficyna | 285,18 | 264,38 | 20,80 | 12 | 11 | 1 |  |  |
| 20 | 1.Maja. 84C/Jasna 9B | 618,93 | 543,43 | 75,50 | 19 | 17 | 2 |  |  |
| 21 | 1.Maja. 86 | 801,34 | 667,91 | 133,43 | 28 | 22 | 6 |  |  |
| 22 | 1.Maja. 94 | 731,13 | 731,13 | - | 20 | 20 | - |  |  |
| 23 | 1.Maja. 104 front | 464,24 | 419,29 | 44,95 | 17 | 15 | 2 |  |  |
| 24 | 1.Maja. 104 oficyna | 23,90 | 23,90 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 25 | 11.Listopada. 26 | 328,65 | 328,65 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 26 | 11.Listopada. 32 | 231,53 | 145,59 | 85,94 | 7 | 5 | 2 |  |  |
| 27 | Armii Krajowej 10 | 360,29 | 346,89 | 13,40 | 8 | 7 | 1 |  |  |
| 28 | Bankowa 5 | 131,30 | 131,30 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 29 | Cehaka 14 | 43,80 | 43,80 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 30 | Choińskiego 1 | 62,97 | 62,97 | - | 2 | 2 | - |  |  |
| 31 | Ciasna 4B | 38,00 | 38,00 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 32 | Dekerta 18 | 606,73 | 606,73 | - | 16 | 16 | - |  |  |
| 33 | Dittricha 3 | 531,17 | 495,87 | 35,30 | 13 | 12 | 1 |  |  |
| 34 | Dittricha 6B | 44,20 | 44,20 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 35 | Dittricha 8 | 806,29 | 806,29 | - | 16 | 16 | - |  |  |
| 36 | Doczkała 22 | 228,10 | 188,10 | 40,00 | 9 | 7 | 2 |  |  |
| 37 | Farbiarska 1 | 144,31 | 144,31 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 38 | Farbiarska 5 | 33,52 | 33,52 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 39 | Farbiarska 6 | 227,31 | 227,31 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 40 | Farbiarska 8 | 1047,62 | 819,48 | 228,14 | 26 | 20 | 6 |  |  |
| 41 | Izy Zielińskiej 4 | 144,62 | 144,62 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 42 | Jaktorowska 4 | 623,14 | 599,20 | 23,94 | 23 | 22 | 1 |  |  |
| 43 | Jaktorowska 38 | 261,77 | 261,77 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 44 | Jasna 1/Waryńskiego 38 SA | 279,26 | 236,54 | 42,72 | 13 | 10 | 3 |  |  |
| 45 | Jasna 2 | 365,40 | 319,60 | 45,80 | 11 | 10 | 1 |  |  |
| 46 | Jasna 5/Kilińskiego 44 SA | 758,41 | 607,01 | 151,40 | 30 | 24 | 6 |  |  |
| 47 | Jasna 7 | 111,48 | 111,48 | - | 2 | 2 | - |  |  |
| 48 | Kamienna 1-5 | 65,85 | 65,85 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 49 | Kamienna 8 | 535,51 | 422,30 | 113,21 | 18 | 14 | 4 |  |  |
| 50 | Kamienna 9 | 653,00 | 605,72 | 47,28 | 20 | 18 | 2 |  |  |
| 51 | Kanałowa 2 | 340,40 | 340,40 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 52 | Kanałowa 4 | 353,65 | 353,65 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 53 | Kilińskiego 11 | 372,44 | 372,44 | - | 11 | 11 | - |  |  |
| 54 | Kilińskiego 20 front | 333,19 | 333,19 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 55 | Kilińskiego 20 oficyna | 59,81 | 59,81 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 56 | Kilińskiego 22 | 95,31 | 95,31 | - | 2 | 2 | - |  |  |
| 57 | Kilińskiego 42 | 507,14 | 464,34 | 42,80 | 19 | 17 | 2 |  |  |
| 58 | Kilińskiego 44 | 317,88 | 317,88 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 59 | Kilińskiego 48 | 202,72 | 188,47 | 14,25 | 5 | 4 | 1 |  |  |
| 60 | Leg.Polskich 17 | 79,76 | 39,88 | 39,88 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 61 | Leg.Polskich 20 | 56,16 | 56,16 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 62 | Leg.Polskich 25 | 100,17 | 100,17 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 63 | Leg.Polskich 27 front | 195,14 | 147,14 | 48,00 | 5 | 3 | 2 |  |  |
| 64 | Leg.Polskich 27 oficyna | 169,53 | 107,46 | 62,07 | 6 | 4 | 2 |  |  |
| 65 | Leg.Polskich 29 | 175,15 | 152,99 | 22,16 | 6 | 5 | 1 |  |  |
| 66 | Leg.Polskich 55 | 303,53 | 303,53 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 67 | Leszno 23 | 488,16 | 488,16 | - | 16 | 16 | - |  |  |
| 68 | Leszno 42 | 387,81 | 280,91 | 106,90 | 16 | 11 | 5 |  |  |
| 69 | Leszno 44 | 170,62 | 170,62 | - | 6 | 6 | - |  |  |
| 70 | Leszno 46 | 321,62 | 321,62 | - | 10 | 10 | - |  |  |
| 71 | Leszno 48 | 156,61 | 140,09 | 16,52 | 6 | 5 | 1 |  |  |
| 72 | Leszno 50 | 115,62 | 99,42 | 16,20 | 5 | 4 | 1 |  |  |
| 73 | Leszno 52 front | 32,89 | 32,89 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 74 | Leszno 52 oficyna | 79,33 | 37,80 | 41,53 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 75 | Limanowskiego 15 | 218,27 | 186,77 | 31,50 | 6 | 5 | 1 |  |  |
| 76 | Limanowskiego 18 | 266,38 | 232,88 | 33,50 | 11 | 9 | 2 |  |  |
| 77 | Limanowskiego 25 | 211,31 | 179,81 | 31,50 | 6 | 5 | 1 |  |  |
| 78 | Limanowskiego 27 | 198,73 | 198,73 | - | 6 | 6 | - |  |  |
| 79 | Mickiewicza 11 | 60,32 | 60,32 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 80 | Mickiewicza 17 | 397,90 | 397,90 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 81 | Mickiewicza 19A | 192,90 | 162,14 | 30,76 | 6 | 5 | 1 |  |  |
| 82 | Mickiewicza 19B | 417,66 | 396,88 | 20,78 | 13 | 12 | 1 |  |  |
| 83 | Mielczarskiego 5 | 394,51 | 351,11 | 43,40 | 10 | 9 | 1 |  |  |
| 84 | Mielczarskiego 7 | 439,18 | 395,18 | 44,00 | 9 | 8 | 1 |  |  |
| 85 | Mielczarskiego 9 | 132,84 | 116,84 | 16,00 | 5 | 4 | 1 |  |  |
| 86 | Mielczarskiego 13A | 259,96 | 259,96 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 87 | Miodowa 10 | 99,30 | 99,30 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 88 | Miodowa 10A | 41,08 | 41,08 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 89 | Mireckiego 3 | 80,07 | 80,07 | - | 2 | 2 | - |  |  |
| 90 | Mireckiego 53 | 255,31 | 255,31 | - | 6 | 6 | - |  |  |
| 91 | Mireckiego 54C | 57,85 | 57,85 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 92 | Moniuszki 27 | 128,18 | 128,18 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 93 | Młyńska 4 | 43,72 | 43,72 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 94 | Młyńska 4A | 62,76 | 62,76 | - | 2 | 2 | - |  |  |
| 95 | Narutowicza 21 | 248,15 | 248,15 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 96 | Narutowicza 42 | 398,38 | 382,78 | 15,60 | 12 | 11 | 1 |  |  |
| 97 | Okrzei 5 | 87,20 | 54,40 | 32,80 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 98 | Okrzei 25 | 235,11 | 210,11 | 25,00 | 9 | 8 | 1 |  |  |
| 99 | Okrzei 27 oficyna 3.kond. | 156,59 | 156,59 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 100 | Okrzei 47 | 144,26 | 144,26 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 101 | Okrzei 51B | 822,03 | 822,03 | - | 21 | 21 | - |  |  |
| 102 | Opolska 4 | 54,42 | 54,42 | - | 2 | 2 | - |  |  |
| 103 | Orlika 56 | 40,00 | 40,00 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 104 | Orlika 64 | 80,00 | 80,00 | - | 2 | 2 | - |  |  |
| 105 | P.O.W. 4A oficyna | 38,32 | 38,32 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 106 | Piękna 25 | 447,99 | 385,63 | 62,36 | 21 | 17 | 4 |  |  |
| 107 | Piękna 27 | 441,99 | 441,99 | - | 20 | 20 | - |  |  |
| 108 | Piękna 50 | 217,15 | 217,15 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 109 | Piękna 50 oficyna | 51,72 | 51,72 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 110 | Sienkiewicza 2 kond.2 | 81,95 | 81,95 | - | 2 | 2 | - |  |  |
| 111 | Sienkiewicza 2 kond.3 | 378,48 | 378,48 | - | 10 | 10 | - |  |  |
| 112 | Spokojna 28 | 83,77 | 83,77 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 113 | Spokojna 32 | 73,86 | 36,93 | 36,93 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 114 | Staszica 1 | 61,15 | 61,15 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 115 | Staszica 5 | 57,02 | 57,02 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 116 | Szopena 2 | 1088,67 | 1053,65 | 35,02 | 31 | 29 | 2 |  |  |
| 117 | Szopena 3 front | 189,88 | 133,63 | 56,25 | 8 | 5 | 3 |  |  |
| 118 | Szopena 3 oficyna | 50,00 | 50,00 | - | 2 | 2 | - |  |  |
| 119 | Szopena 5 | 297,03 | 297,03 | - | 13 | 13 | - |  |  |
| 120 | Szopena 8 | 519,21 | 393,91 | 125,30 | 16 | 13 | 3 |  |  |
| 121 | Szopena 15 front | 355,30 | 355,30 | - | 10 | 10 | - |  |  |
| 122 | Szopena 15 oficyna | 43,90 | 43,90 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 123 | Szopena 17 | 1021,34 | 917,74 | 103,60 | 31 | 27 | 4 |  |  |
| 124 | Szulmana 1 | 305,26 | 305,26 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 125 | Szulmana 20 | 371,78 | 329,18 | 42,60 | 11 | 10 | 1 |  |  |
| 126 | Sławińskiego 9 | 64,90 | 64,90 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 127 | Słowackiego 12 kond.2 | 124,73 | 124,73 | - | 6 | 6 | - |  |  |
| 128 | Słowackiego 12 parter | 30,42 | 30,42 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 129 | Słowackiego 18 kond.2 | 127,83 | 127,83 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 130 | Słowackiego 18 kond.3 | 231,22 | 231,22 | - | 6 | 6 | - |  |  |
| 131 | Waryńskiego 25 | 218,55 | 218,55 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 132 | Waryńskiego 26 | 666,31 | 580,71 | 85,60 | 24 | 20 | 4 |  |  |
| 133 | Waryńskiego 40 | 186,69 | 143,82 | 42,87 | 6 | 4 | 2 |  |  |
| 134 | Waryńskiego 44 | 476,32 | 476,32 | - | 14 | 14 | - |  |  |
| 135 | Waryńskiego 48 front | 302,30 | 251,78 | 50,52 | 9 | 7 | 2 |  |  |
| 136 | Waryńskiego 48 oficyna | 112,60 | 112,60 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 137 | Waryńskiego 50 | 672,58 | 672,58 | - | 15 | 15 | - |  |  |
| 138 | Wysockiego 4 | 202,25 | 167,25 | 35,00 | 7 | 6 | 1 |  |  |
| 139 | Wysockiego 22 | 388,52 | 388,52 | - | 11 | 11 | - |  |  |
| 140 | Wysockiego 30 | 108,10 | 108,10 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 141 | Wysockiego 34 | 125,27 | 104,11 | 21,16 | 4 | 3 | 1 |  |  |
| 142 | Wyspiańskiego 5 front | 378,55 | 378,55 | - | 10 | 10 | - |  |  |
| 143 | Wyspiańskiego 5 oficyna | 357,36 | 270,72 | 86,64 | 14 | 10 | 4 |  |  |
| 144 | Wyszyńskiego 12 | 293,65 | 280,95 | 12,70 | 13 | 12 | 1 |  |  |
| 145 | Łukasińskiego 19 | 254,92 | 254,92 | - | 7 | 7 | - |  |  |
| 146 | Żeromskiego 3 | 324,21 | 307,71 | 16,50 | 13 | 12 | 1 |  |  |
| 147 | Żeromskiego 8 | 317,39 | 317,39 | - | 9 | 9 | - |  |  |
|  | RAZEM | 42051,7 | 38959,83 | 3091,87 | 1269 | 1150 | 119 |  |  |

WYKAZ BUDYNKÓW-WŁASNOŚĆ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Z LOKALAMI GMINNYMI          					                 		Załącznik nr 1

|  |  |  | POWIERZCHNIA |  |  | ILOŚĆ LOKALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP. | ADRES | CAŁOŚĆ | MIESZ. | SOC. | CAŁOŚĆ | MIESZ. | SOC. |  |  |
| 1 | 1.Maja.38 front | 170,24 | 104,24 | 66,00 | 3 | 2 | 1 |  |  |
| 2 | 1.Maja.53 | 120,32 | 120,32 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 3 | 1.Maja.55 | 462,70 | 371,20 | 91,50 | 16 | 12 | 4 |  |  |
| 4 | 1.Maja.57 | 565,13 | 550,37 | 14,76 | 11 | 10 | 1 |  |  |
| 5 | 1.Maja.59 | 1160,47 | 1130,23 | 30,24 | 29 | 28 | 1 |  |  |
| 6 | 1.Maja.76 | 555,80 | 555,80 | - | 14 | 14 | - |  |  |
| 7 | 1.Maja.82 | 843,80 | 843,80 | - | 20 | 20 | - |  |  |
| 8 | Armii Krajowej 2 | 210,16 | 210,16 | - | 6 | 6 | - |  |  |
| 9 | Armii Krajowej 4 | 270,95 | 270,95 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 10 | Armii Krajowej 8 | 267,65 | 267,65 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 11 | Armii Krajowej 12 | 267,81 | 267,81 | - | 7 | 7 | - |  |  |
| 12 | Dekerta 2B | 491,11 | 491,11 | - | 12 | 12 | - |  |  |
| 13 | Dekerta 12 | 60,00 | 60,00 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 14 | Dekerta 12 | 286,41 | 223,19 | 63,22 | 8 | 6 | 2 |  |  |
| 15 | Doczkała 2 | 437,95 | 437,95 | - | 10 | 10 | - |  |  |
| 16 | Doczkała 4 | 1126,83 | 1040,15 | 86,68 | 40 | 37 | 3 |  |  |
| 17 | Farbiarska 2 | 768,59 | 768,59 | - | 12 | 12 | - |  |  |
| 18 | F.de Girarda 2 | 490,78 | 490,78 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 19 | Kanałowa 1 | 231,41 | 208,38 | 23,03 | 7 | 6 | 1 |  |  |
| 20 | Kanałowa 3 | 300,50 | 300,50 | - | 7 | 7 | - |  |  |
| 21 | Konarskiego 6 | 674,94 | 674,94 | - | 16 | 16 | - |  |  |
| 22 | Kościelna 3 | 226,98 | 212,98 | 14,00 | 10 | 9 | 1 |  |  |
| 23 | Kościelna 4 | 372,96 | 372,96 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 24 | Kościelna 5 | 128,00 | 128,00 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 25 | Kościelna 6 | 585,09 | 585,09 | - | 12 | 12 | - |  |  |
| 26 | Kościelna 7 | 51,20 | 51,20 | - | 2 | 2 | - |  |  |
| 27 | Kościelna 8 | 204,57 | 204,57 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 28 | Kościelna 9 | 84,94 | 84,94 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 29 | Kościelna 11 | 260,90 | 234,50 | 26,40 | 14 | 12 | 2 |  |  |
| 30 | Kościelna 13 | 134,47 | 134,47 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 31 | Kościelna 15 | 218,30 | 218,30 | - | 11 | 11 | - |  |  |
| 32 | Kościuszki 18 | 107,59 | 107,59 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 33 | Kościuszki 20 | 117,77 | 117,77 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 34 | Kościuszki 22 | 108,82 | 108,82 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 35 | Kościuszki 24 | 138,55 | 138,55 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 36 | Kościuszki 26 | 162,31 | 162,31 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 37 | Kościuszki 28 | 142,00 | 95,90 | 46,10 | 4 | 3 | 1 |  |  |
| 38 | Kościuszki 29 | 675,50 | 601,38 | 74,12 | 22 | 19 | 3 |  |  |
| 39 | Kościuszki 30 | 181,93 | 181,93 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 40 | Kościuszki 31 | 295,79 | 295,79 | - | 11 | 11 | - |  |  |
| 41 | Kościuszki 32 | 121,45 | 121,45 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 42 | Kościuszki 33 | 215,58 | 215,58 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 43 | Kościuszki 35A | 304,17 | 304,17 | - | 14 | 14 | - |  |  |
| 44 | Kościuszki 36 | 235,93 | 197,92 | 38,01 | 11 | 8 | 3 |  |  |
| 45 | Kościuszki 37 | 239,39 | 215,64 | 23,75 | 11 | 10 | 1 |  |  |
| 46 | Kościuszki 39 | 282,36 | 258,11 | 24,25 | 12 | 11 | 1 |  |  |
| 47 | Kościuszki 41 | 266,22 | 266,22 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 48 | Kościuszki 43 | 218,67 | 218,67 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 49 | Kościuszki 47 | 158,24 | 145,44 | 12,80 | 5 | 4 | 1 |  |  |
| 50 | Krótka 25 | 773,60 | 773,60 | - | 17 | 17 | - |  |  |
| 51 | Leg.Polskich 71 | 769,94 | 769,94 | - | 22 | 22 | - |  |  |
| 52 | Leg.Polskich 72 | 1093,91 | 1093,91 | - | 26 | 26 | - |  |  |
| 53 | Leg.Polskich 76 | 1229,12 | 1229,12 | - | 29 | 29 | - |  |  |
| 54 | Limanowskiego 12G | 195,29 | 195,29 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 55 | Limanowskiego 12H | 164,07 | 130,57 | 33,50 | 5 | 4 | 1 |  |  |
| 56 | Limanowskiego 14 | 160,00 | 160,00 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 57 | Limanowskiego 16 | 227,39 | 204,89 | 22,50 | 8 | 7 | 1 |  |  |
| 58 | Limanowskiego 17 | 94,50 | 94,50 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 59 | Limanowskiego 19 | 106,40 | 106,40 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 60 | Limanowskiego 20 | 65,00 | 65,00 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 61 | Limanowskiego 21 | 31,50 | 31,50 | - | 1 | 1 | - |  |  |
| 62 | Limanowskiego 22 | 96,73 | 96,73 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 63 | Limanowskiego 23 | 169,00 | 169,00 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 64 | Limanowskiego 24 | 173,20 | 163,20 | 10,00 | 8 | 7 | 1 |  |  |
| 65 | Limanowskiego 26 | 193,35 | 193,35 | - | 6 | 6 | - |  |  |
| 66 | Limanowskiego 28 | 251,60 | 251,60 | - | 10 | 10 | - |  |  |
| 67 | Limanowskiego 29 | 137,26 | 137,26 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 68 | Limanowskiego 31 | 251,81 | 237,87 | 13,94 | 9 | 8 | 1 |  |  |
| 69 | Limanowskiego 32 | 196,60 | 196,60 | - | 6 | 6 | - |  |  |
| 70 | Limanowskiego 33B | 199,00 | 199,00 | - | 7 | 7 | - |  |  |
| 71 | Limanowskiego 34 | 277,30 | 263,30 | 14,00 | 9 | 8 | 1 |  |  |
| 72 | Limanowskiego 36A | 289,62 | 289,62 | - | 12 | 12 | - |  |  |
| 73 | Limanowskiego 37A | 358,86 | 336,86 | 22,00 | 13 | 12 | 1 |  |  |
| 74 | Limanowskiego 43 | 307,77 | 307,77 | - | 10 | 10 | - |  |  |
| 75 | Limanowskiego 56 | 667,04 | 667,04 | - | 19 | 19 | - |  |  |
| 76 | Mireckiego 54 bl.1 | 517,38 | 517,38 | - | 12 | 12 | - |  |  |
| 77 | Mireckiego 54 bl.2 | 755,28 | 755,28 | - | 18 | 18 | - |  |  |
| 78 | Mireckiego 58 bl.4 | 420,94 | 420,94 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 79 | Mireckiego 58 bl.5 | 509,43 | 509,43 | - | 12 | 12 | - |  |  |
| 80 | Mireckiego 58 bl.6 | 439,05 | 439,05 | - | 10 | 10 | - |  |  |
| 81 | Mireckiego 60 bl.2 | 924,40 | 924,40 | - | 19 | 19 | - |  |  |
| 82 | Mireckiego 60 bl.3 | 481,95 | 481,95 | - | 10 | 10 | - |  |  |
| 83 | Mireckiego 60 bl.7 | 832,07 | 832,07 | - | 18 | 18 | - |  |  |
| 84 | Mireckiego 60 bl.8 | 635,53 | 635,53 | - | 14 | 14 | - |  |  |
| 85 | Mireckiego 60 bl.9 | 530,12 | 530,12 | - | 12 | 12 | - |  |  |
| 86 | Mireckiego 63 | 718,57 | 718,57 | - | 17 | 17 | - |  |  |
| 87 | Mireckiego 64 | 325,05 | 238,64 | 86,41 | 12 | 9 | 3 |  |  |
| 88 | Mireckiego 68 | 315,11 | 315,11 | - | 13 | 13 | - |  |  |
| 89 | Mireckiego 70 | 1222,13 | 1222,13 | - | 22 | 22 | - |  |  |
| 90 | Mireckiego 97 | 296,91 | 296,91 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 91 | Mireckiego 103 | 2592,19 | 2592,19 | - | 66 | 66 | - |  |  |
| 92 | Moniuszki 13 | 644,39 | 644,39 | - | 16 | 16 | - |  |  |
| 93 | Moniuszki 32 | 577,30 | 577,30 | - | 14 | 14 | - |  |  |
| 94 | Narutowicza 24B | 213,25 | 213,25 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 95 | Narutowicza 25 | 298,69 | 298,69 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 96 | Narutowicza 26B | 271,77 | 271,77 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 97 | Narutowicza 28 | 201,55 | 201,55 | - | 6 | 6 | - |  |  |
| 98 | Narutowicza 32 | 282,48 | 282,48 | - | 7 | 7 | - |  |  |
| 99 | Narutowicza 34 | 202,85 | 202,85 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 100 | Narutowicza 36 | 283,72 | 283,72 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 101 | Narutowicza 38 | 213,55 | 213,55 | - | 6 | 6 | - |  |  |
| 102 | Narutowicza 40 | 296,02 | 296,02 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 103 | Ossowskiego 25bl.1 | 274,34 | 274,34 | - | 6 | 6 | - |  |  |
| 104 | Ossowskiego 25bl.2 | 294,46 | 294,46 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 105 | Ossowskiego 25bl.3 | 425,70 | 425,70 | - | 11 | 11 | - |  |  |
| 106 | Ossowskiego 25bl.4 | 412,17 | 412,17 | - | 10 | 10 | - |  |  |
| 107 | Ossowskiego 27 | 274,84 | 274,84 | - | 7 | 7 | - |  |  |
| 108 | Ossowskiego 31 | 296,20 | 296,20 | - | 7 | 7 | - |  |  |
| 109 | Ossowskiego 33 | 677,93 | 677,93 | - | 15 | 15 | - |  |  |
| 110 | P.O.W. 4A | 297,44 | 297,44 | - | 6 | 6 | - |  |  |
| 111 | PL. Jana Pawła II 5 | 370,75 | 370,75 | - | 13 | 13 | - |  |  |
| 112 | Rodzinna 1 | 650,80 | 650,80 | - | 16 | 16 | - |  |  |
| 113 | Rodzinna 3 | 538,90 | 538,90 | - | 12 | 12 | - |  |  |
| 114 | Rodzinna 5 | 714,85 | 714,85 | - | 16 | 16 | - |  |  |
| 115 | Sienkiewicza 6 | 305,21 | 305,21 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 116 | Sienkiewicza 8 | 101,18 | 101,18 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 117 | Smocza 2 | 822,00 | 822,00 | - | 19 | 19 | - |  |  |
| 118 | Staszica 4 | 135,44 | 135,44 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 119 | Strażacka 3 | 401,40 | 385,40 | 16,00 | 17 | 16 | 1 |  |  |
| 120 | Szarych Szeregów 3 | 1220,68 | 1220,68 | - | 30 | 30 | - |  |  |
| 121 | Szarych Szeregów 4a | 921,96 | 921,96 | - | 22 | 22 | - |  |  |
| 122 | Szpitalna 3 | 300,72 | - | - | 25 | - | - |  |  |
| 123 | Sławińskiego 2 | 118,82 | 118,82 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 124 | Sławińskiego 3 | 366,88 | 366,88 | - | 11 | 11 | - |  |  |
| 125 | Sawińskiego 4 | 120,65 | 120,65 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 126 | Słoneczna 2 | 1181,81 | 1181,81 | - | 34 | 34 | - |  |  |
| 127 | Słoneczna 4 | 1666,40 | 1666,40 | - | 40 | 40 | - |  |  |
| 128 | Waryńskiego 9 | 172,55 | 118,91 | 53,64 | 6 | 4 | 2 |  |  |
| 129 | Waryńskiego 21A | 269,02 | 237,21 | 31,81 | 13 | 11 | 2 |  |  |
| 130 | Wittenberga 4 | 728,48 | 728,48 | - | 21 | 21 | - |  |  |
| 131 | Wittenberga 6 | 743,62 | 743,62 | - | 17 | 17 | - |  |  |
| 132 | Wittenberga 9 | 553,29 | 553,29 | - | 15 | 15 | - |  |  |
| 133 | Wittenberga 10 | 492,00 | 492,00 | - | 12 | 12 | - |  |  |
| 134 | Wittenberga 11 | 866,70 | 866,70 | - | 21 | 21 | - |  |  |
| 135 | Wittenberga 12 | 499,49 | 499,49 | - | 13 | 13 | - |  |  |
| 136 | Wyszyńskiego 1 | 113,44 | 74,45 | 38,99 | 5 | 4 | 1 |  |  |
| 137 | Wyszyńskiego 2 | 332,96 | 317,78 | 15,18 | 14 | 13 | 1 |  |  |
| 138 | Wyszyńskiego 3 | 215,51 | 215,51 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 139 | Wyszyńskiego 4 | 279,64 | 216,63 | 63,01 | 12 | 10 | 2 |  |  |
| 140 | Wyszyńskiego 6 | 150,50 | 137,70 | 12,80 | 5 | 4 | 1 |  |  |
| 141 | Wyszyńskiego 7 | 258,70 | 258,70 | - | 9 | 9 | - |  |  |
| 142 | Wyszyńskiego 8 | 248,64 | 212,27 | 36,37 | 11 | 9 | 2 |  |  |
| 143 | Wyszyńskiego 9 | 263,42 | 263,42 | - | 8 | 8 | - |  |  |
| 144 | Wyszyńskiego 10 | 143,60 | 130,04 | 13,56 | 7 | 6 | 1 |  |  |
| 145 | Wyszyńskiego 11 | 137,42 | 137,42 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 146 | Ściegiennego 3 | 198,29 | 198,29 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 147 | Środkowa 11 | 741,49 | 741,49 | - | 16 | 16 | - |  |  |
| 148 | Środkowa 13 | 874,61 | 874,61 | - | 19 | 19 | - |  |  |
| 149 | Środkowa 15 | 723,65 | 723,65 | - | 16 | 16 | - |  |  |
| 150 | Środkowa 29 | 880,50 | 880,50 | - | 19 | 19 | - |  |  |
| 151 | Żeromskiego 2 | 164,67 | 130,17 | 34,50 | 5 | 4 | 1 |  |  |
| 152 | Żeromskiego 4 | 109,17 | 109,17 | - | 3 | 3 | - |  |  |
| 153 | Żeromskiego 5A | 183,25 | 183,25 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 154 | Żeromskiego 6 | 164,37 | 164,37 | - | 5 | 5 | - |  |  |
| 155 | Żeromskiego 10 | 217,09 | 217,09 | - | 4 | 4 | - |  |  |
| 156 | Żeromskiego 11 | 704,00 | 704,00 | - | 18 | 18 | - |  |  |
|  |  | 63806,37 | 62352,58 | 1153,07 | 1749,00 | 1675,00 | 49,00 |  |  |

|  |  |  |  | załącznik nr 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analiza potrzeb i plan remontów w 2008 r. |  |  |  |  |
| Roboty budowlane |  |  |  |  |
| Lp. | Adres | zakres prac | szacunkowy | w tym udział |
|  |  |  | koszt w zł | Gminy w zł |
| 1 | 1-go Maja 50 | remont elewacji |  |  |
|  |  | roboty zewnętrzne | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | 1-go Maja 52 | remont dachu- |  |  |
|  |  | wymiana pokrycia | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | 1-go Maja 54 | remont attyk | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 4 | Armii Krajowej 3 | uzupełnienie |  |  |
|  |  | elewacji+malowanie | 66 000,00 | 66 000,00 |
| 5 | Armii Krajowej 3 | pomieszczenie kasy | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 6 | Ciasna 4b | remont kominów | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 7 | Dekerta 18 | wyburzenie dobudówki | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 8 | Dekerta 18 | ekspertyza konstrukcyjna | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 9 | Dekerta 18 | wymiana rury spustowej | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 10 | Dittricha 3 | malowanie klatki schodowej | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 11 | Dittricha 3 | remont dachu- |  |  |
|  |  | wymiana pokrycia | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 12 | Kamienna 9 | wykonanie i montaż komórek | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 13 | Kanałowa 2 | remont dachu- |  |  |
|  |  | wymiana pokrycia | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 14 | Kanałowa 4 | remont dachu- |  |  |
|  |  | wymiana pokrycia | 47 000,00 | 47 000,00 |
| 15 | Legionów Polskich 55 | remont dachu- |  |  |
|  |  | wymiana pokrycia | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 16 | Łukasińskiego 19 | remont dachu- |  |  |
|  |  | wymiana pokrycia | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 17 | Mireckiego 53 | remont kominów | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 18 | Moniuszki 27 | remont dachu- |  |  |
|  |  | wymiana pokrycia | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 19 | Mostowa 7 | remont dachu- |  |  |
|  |  | wymiana pokrycia | 37 000,00 | 37 000,00 |
| 20 | Narutowicza 15 zlec. | remont kominów | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 21 | Szopena 2 | remont kominów | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 22 | Szopena 15 | remont kominów | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 23 | Wyspiańskiego 5 (front) | remont dachu- |  |  |
|  |  | wymiana pokrycia | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 24 | 1-go Maja 38 | remont elewacji i dachu | 30 000,00 | 15 000,00 |
| 25 | Wspólnoty Mieszkan. | remont dachów, elewacji | 255 000,00 | 177 000,00 |
| 26 | Zasoby PGM | remonty pozostałe w tym: |  |  |
|  |  | Narutowicza 21-kominy | 68 151,00 | 68 151,00 |
| RAZEM |  |  | 978 151,00 | 885 151,00 |
| Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 1 | Doczkała 22 | remont instalacji elektrycznej | 32 100,00 | 32 100,00 |
|  |  | projekt | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 2 | Kanałowa 4 | remont instalacji elektrycznej | 37 450,00 | 37 450,00 |
|  |  | projekt | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3 | Piękna 25 | remont instalacji elektrycznej | 53 500,00 | 53 500,00 |
|  |  | projekt | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 4 | 16 Stycznia 8 | montaż instalacji odgromwej | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 5 | 1-go Maja 31 fr. | remont instalacji elektrycznej | 47 080,00 | 47 080,00 |
|  |  | projekt | 500,00 | 500,00 |
| 6 | 1-go Maja 31 | remont instalacji elektrycznej | 54 570,00 | 54 570,00 |
|  |  | projekt | 500,00 | 500,00 |
| 7 | Narutowicza 42 | projekt | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 8 | 1-go Maja 33 | prjekt | 4 500,00 | 4 500,00 |
| 9 | Armii Krajowej 3 | odgromwka | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 10 | Wsplnoty Mieszk. | wymiana instalacji | 1 040 000,00 | 700 000,00 |
| RAZEM |  |  | 1 309 200,00 | 969 200,00 |
| Instalacje centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| 1 | Pl.Jana Pawła II 2 | instalacja c.o. | 133 500,00 | 133 500,00 |
| 2 | A.Krajowej 10 | instalacja c.o. | 70 755,00 | 70 755,00 |
| 3 | 1-go Maja 72-74 | instalacja c.o. | 87 511,00 | 87 511,00 |
| 4 | Dittricha 8 | instalacja c.o. | 119 203,00 | 119 203,00 |
| 5 | Wspólnoty Mieszk. | instalacja c.o. | 400 000,00 | 247 000,00 |
| 6 | 1-go Maja58(wnęka) | instalacja c.o. | 95 250,00 | 95 250,00 |
| RAZEM |  |  | 906 219,00 | 753 219,00 |
| Instalacje wod-kan |  |  |  |  |
| 1 | Legionów Polskich 38 | wymiana pionów wod-kan | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | 1-go Maja 48 | wymiana pionów wod-kan | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | Dittricha 3 | wymiana pionów wod-kan | 30 000,00 | 30 000,00 |
| RAZEM |  |  | 60 000,00 | 60 000,00 |
|  | OGÓŁEM |  | 3 253 570,00 | 2 667 570,00 |

| Analiza potrzeb i plan remontów w 2009 r. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty budowlane |  |  |  |  |
| Lp. | Adres | zakres prac | Szacunkowy | w tym udział |
|  |  |  | koszt w zł | Gminy w zł |
| 1 | 1-go Maja 31 | remont dachu | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | 1-go Maja 84 | remont dachu | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 3 | 1-go maja 84c/Jasna 9 | remont dachu | 72 000,00 | 72 000,00 |
| 4 | 1-go Maja 94 | remont dachu | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5 | Dekerta 18 | remont dachu | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6 | Kilińskiego 39 | remont dachu | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 7 | Kilińskiego 42 | remont dachu | 45 000,00 | 45 000,00 |
| 8 | Kilińskiego 48 | remont dachu | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 9 | Kościuszki 25 | remont dachu | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 10 | leszno 23 | remont dachu | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 11 | Mickiewicza 19b | remont dachu | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 12 | Narutowicza 21 | remont dachu | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 13 | Sienkieiwcza 6 | remont dachu | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 14 | waryńskiego 50 | remont dachu | 55 000,00 | 55 000,00 |
| 15 | Waryńskiego 48 | remont dachu | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 16 | Wyszyńskiego 12 | remont dachu | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 17 | Żabia 3 | wykonanie komórek | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 18 | Wspólnoty Mieszkan. | remont dachów, elewacji | 500 000,00 | 300 000,00 |
| 19 | Okna | wymiana okien w lokalach | 100 000,00 | 50 000,00 |
|  |  | mieszkalnych i użytkowych |  |  |
| RAZEM |  |  | 1 299 000,00 | 1 049 000,00 |
| Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 1 | 1-go Maja 82 | remont instalacji elektrycznej | 60 000,00 | 40 000,00 |
| 2 | Armii Krajowej 2 | remont instalacji elektrycznej | 30 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | Narutowicza 42 | remont instalacji elektrycznej | 40 000,00 | 25 000,00 |
| 4 | 1-go Maja 33 | remont instalacji elektrycznej | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 5 | Dekerta 2b | remont instalacji elektrycznej | 50 000,00 | 40 000,00 |
| 6 | Dekerta 12 | remont instalacji elektrycznej | 50 000,00 | 35 500,00 |
| 7 | Kanałowa 1 | remont instalacji elektrycznej | 45 000,00 | 33 750,00 |
| 8 | Konarskiego 6 | remont instalacji elektrycznej | 70 000,00 | 42 000,00 |
| 9 | Kościelna 6 | remont instalacji elektrycznej | 40 000,00 | 22 000,00 |
| 10 | Kościuszki 29 | remont instalacji elektrycznej | 45 000,00 | 37 000,00 |
| RAZEM |  |  | 470 000,00 | 335 250,00 |
| Instalacje centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| 1 | 1-go Maja 94 | instalacja c.o. (przył.+proj.) | 103 500,00 | 103 500,00 |
| 2 | Szopena 2 | instalacja c.o. | 144 000,00 | 144 000,00 |
| 3 | 1-go Maja 84 | instalacja c.o. | 87 500,00 | 87 500,00 |
| 4 | 1-go Maja 84c/Jasna 9 | instalacja c.o. | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 5 | Strażacka 3 | instalacja c.o. | 94 500,00 | 94 500,00 |
| RAZEM |  |  | 519 500,00 | 519 500,00 |
| Instalacje wod-kan |  |  |  |  |
| 1 | 1-go Maja 84 | wymiana pionów wod-kan | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | 1-go Maja 84/Jasna 9 | wymiana pionów wod-kan | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | 1-go Maja 94 | wymiana pionów wod-kan | 20 000,00 | 20 000,00 |
| RAZEM |  |  | 80 000,00 | 80 000,00 |
| instalacja gazowa |  |  |  |  |
| 1 | Ossowskiego 25 bl.3 | wymiana inst + zaworów | 35 000,00 | 23 000,00 |
| 2 | Ossowskiego 25 bl.4 | wymiana inst + zaworów | 3 000,00 | 1 500,00 |
| 3 | Ossowskiego 27 | wymiana inst + zaworów | 3 500,00 | 1 500,00 |
| 4 | Środkowa 13 | wymiana inst + zaworów | 20 000,00 | 15 000,00 |
| RAZEM |  |  | 61 500,00 | 41 000,00 |
|  | OGÓŁEM |  | 2 430 000,00 | 2 024 250,00 |

| Analiza potrzeb i plan remontów w 2010 r. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty budowlane |  |  |  |  |
| Lp. | Adres | zakres prac | szacunkowy | w tym udział |
|  |  |  | koszt w zł | Gminy w zł |
| 1 | Izy Zielińskiej 4 | remont dachu | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Kilińskiego 11 | remont dachu | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | Narutowicza 40 | remont dachu | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 4 | Kamienna 8 | remont dachu | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5 | Kamienna 9 | remont dachu | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6 | Szopena 2 | remont dachu | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 7 | 1-go Maja 43 | remont dachu | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 8 | Leszno 42 | remont dachu | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 9 | Leszno 46 | remont dachu | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 10 | Kilińskiego 44/Jasna 5 | remont dachu | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 11 | Okrzei 5 | remont dachu | 25 000,00 | 25 000,00 |
| 12 | jasna 2 | remont elewacji | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 13 | Kilińskiego 42 | remont elewacji | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 14 | Leszno 23 | remont elewacji | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 15 | Okna | wymiana okien w lokalach |  |  |
|  |  | mieszkalnych i użytkowych | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 16 | Rozbiórki | bud. Mieszkalnych | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 17 | Wspólnoty Mieszkan. | remont dachów, elewacji | 500 000,00 | 400 000,00 |
| RAZEM |  |  | 1 315 000,00 | 1 215 000,00 |
| Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 1 | Limanowskiego 17 | remont instalacji elektrycznej | 50 000,00 | 20 000,00 |
| 2 | Limanowskiego 19 | remont instalacji elektrycznej | 50 000,00 | 25 000,00 |
| 3 | Limanowskiego 29 | remont instalacji elektrycznej | 40 000,00 | 26 000,00 |
| 4 | Limaniowskiego 31b | remont instalacji elektrycznej | 40 000,00 | 34 000,00 |
| 5 | Mireckiego 58 bl. 5 | remont instalacji elektrycznej | 70 000,00 | 50 000,00 |
| 6 | Mireckiego 60 bl. 9 | remont instalacji elektrycznej | 70 000,00 | 34 000,00 |
| 7 | Mireckiego 63 | remont instalacji elektrycznej | 80 000,00 | 30 000,00 |
| 8 | Mireckiego 70 | remont instalacji elektrycznej | 80 000,00 | 72 000,00 |
| 9 | Rodzinna 1 | remont instalacji elektrycznej | 70 000,00 | 40 000,00 |
| 10 | Rodzinna 3 | remont instalacji elektrycznej | 60 000,00 | 28 000,00 |
| RAZEM |  |  | 610 000,00 | 359 000,00 |
| Instalacje centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| 1 | Sławińskiego 3 | instalacja c.o. | 103 500,00 | 80 940,00 |
| 2 | Farbiarska 2 | instalacja c.o. | 164 000,00 | 152 000,00 |
| 3 | Sławińskiego 4 | instalacja c.o. | 67 500,00 | 23 000,00 |
| 4 | Waryńskiego 25 | instalacja c.o. | 84 500,00 | 84 500,00 |
| 5 | 1-go Maja 43 | instalacja c.o. | 64 500,00 | 64 500,00 |
| RAZEM |  |  | 484 000,00 | 404 940,00 |
| Instalacje wod-kan |  |  |  |  |
| 1 | Bankowa 5 | wymiana pionów wod-kan | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Kilińskiego 42 | wymiana pionów wod-kan | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | Leszno 23 | wymiana pionów wod-kan | 20 000,00 | 20 000,00 |
| RAZEM |  |  | 80 000,00 | 80 000,00 |
| Instalacja gazowa |  |  |  |  |
| 1 | Kościelna 6 | wymiana inst. + zaworów | 12 000,00 | 9 000,00 |
| 2 | Rodzinna 1 | wymiana inst. + zaworów | 20 000,00 | 12 000,00 |
| 3 | Moniuszki 32 | wymiana inst. + zaworów | 15 000,00 | 13 000,00 |
| 4 | Mireckiego 54 bl. 1 | wymiana inst. + zaworów | 17 000,00 | 8 000,00 |
| 5 | Mireckiego 54 bl. 2 | wymiana inst. + zaworów | 17 000,00 | 12 000,00 |
| RAZEM |  |  | 81 000,00 | 54 000,00 |
|  | OGÓŁEM |  | 2 630 000,00 | 2 112 940,00 |

| Analiza potrzeb i plan remontów w 2011 r. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty budowlane |  |  |  |  |
| Lp. | Adres | zakres prac | szacunkowy | w tym udział |
|  |  |  | koszt w zł | Gminy w zł |
| 1 | Sławińskiego 2 | remont dachu | 70 000,00 | 37 000,00 |
| 2 | Sławińskiego 3 | remont dachu | 60 000,00 | 45 000,00 |
| 3 | 1-go Maja 55 | remont dachu | 50 000,00 | 40 000,00 |
| 4 | Waryńskiego 46 | remont dachu | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 5 | Waryńskiego 21 | remont dachu | 60 000,00 | 51 000,00 |
| 6 | Strażacka 3 | remont dachu | 60 000,00 | 50 000,00 |
| 7 | 1-go Maja 53 | remont dachu | 50 000,00 | 20 000,00 |
| 8 | Żeromskiego 10 | remont dachu | 70 000,00 | 33 000,00 |
| 9 | Żeromskiego 11 | remont dachu | 80 000,00 | 39 000,00 |
| 10 | Żeromskiego 3 | remont dachu | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 11 | Żeromskiego 5a | remont elewacji | 50 000,00 | 31 000,00 |
| 12 | Bankowa 5 | remont elewacji | 80 000,00 | 80 000,00 |
| 13 | Leszno 48 | remont elewacji | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 14 | Armii Krajowej 2 | remont dachu | 90 000,00 | 60 000,00 |
| 15 | Armii Krajowej 8 | remont dachu | 90 000,00 | 55 000,00 |
| 16 | Armii Krajowej 4 | remont dachu (mansarda) | 70 000,00 | 60 000,00 |
| 17 | Okna | wymiana okien w lokalach |  |  |
|  |  | mieszkalnych i użytkowych | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 18 | Rozbiórki | bud. Mieszkalnych | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 19 | Jaktorowska 4 | remont komórek | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 20 | Kilińskiego 44 | remont komórek | 20 000,00 | 20 000,00 |
| RAZEM |  |  | 1 200 000,00 | 921 000,00 |
| Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 1 | Limanowskiego 34 | remont instalacji elektrycznej | 60 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Kościuszki 30 | remont instalacji elektrycznej | 50 000,00 | 43 000,00 |
| 3 | Armii Krajowej 10 | remont instalacji elektrycznej | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 4 | Jasna 7 | remont instalacji elektrycznej | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 5 | Leszno 23 | remont instalacji elektrycznej | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 6 | Miodowa 10 | remont instalacji elektrycznej | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 7 | Wyspiańskiego 5 | remont instalacji elektrycznej | 80 000,00 | 80 000,00 |
| RAZEM |  |  | 440 000,00 | 423 000,00 |
| Instalacje centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| 1 | Bankowa 5 | instalacja c.o. | 93 500,00 | 93 500,00 |
| 2 | Waryńskiego 9 | instalacja c.o. | 164 000,00 | 70 000,00 |
| 3 | Mireckiego 53 | instalacja c.o. | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 4 | Limanowskiego 20 | instalacja c.o. | 80 000,00 | 25 000,00 |
| 5 | Limanowskiego 22 | instalacja c.o. | 60 000,00 | 25 000,00 |
| RAZEM |  |  | 487 500,00 | 303 500,00 |
| Instalacje wod-kan |  |  |  |  |
| 1 | Okrzei 47 | wymiana pionów wod-kan | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 2 | Okrzei 5 | wymiana pionów wod-kan | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 3 | Waryńskiego 44 | wymiana pionów wod-kan | 35 000,00 | 20 000,00 |
| RAZEM |  |  | 85 000,00 | 70 000,00 |
| Instalacja gazowa |  |  |  |  |
| 1 | Mireckiego 58 bl. 4 | wymiana inst. + zaworów | 12 000,00 | 6 000,00 |
| 2 | Mireckiego 58 bl. 5 | wymiana inst. + zaworów | 13 000,00 | 8 000,00 |
| 3 | Mireckiego 58 bl. 6 | wymiana inst. + zaworów | 13 000,00 | 7 000,00 |
| 4 | Mireckiego 60 bl. 2 | wymiana inst. + zaworów | 17 000,00 | 15 000,00 |
| 5 | Mireckiego 60 bl. 3 | wymiana inst. + zaworów | 13 000,00 | 7 000,00 |
| 6 | Kościelna 9 | wymiana inst. + zaworów | 4 000,00 | 2 000,00 |
| RAZEM |  |  | 72 000,00 | 45 000,00 |
|  | OGÓŁEM |  | 2 284 500,00 | 1 762 500,00 |

| Analiza potrzeb i plan remontów w 2012 r. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty budowlane |  |  |  |  |
| Lp. | Adres | zakres prac | szacunkowy | w tym udział |
|  |  |  | koszt w zł | Gminy w zł |
| 1 | Słoneczna 2 | remont elewacji | 300 000,00 | 150 000,00 |
| 2 | Wittenberga 4 | remont elewacji | 250 000,00 | 125 000,00 |
| 3 | Słoneczna 4 | remont elewacji | 250 000,00 | 125 000,00 |
| 4 | Żeromskiego 11 | remont elewacji | 250 000,00 | 125 000,00 |
| 5 | Limanowskiego 56 | remont elewacji | 350 000,00 | 154 000,00 |
| 6 | Szarych Szeregów 3 | remont elewacji | 270 000,00 | 176 000,00 |
| 7 | Farbiarska 1 | remont dachu | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 8 | Żeromskiego 2 | remont dachu | 40 000,00 | 25 000,00 |
| 9 | Leszno 23 | remont elewacji | 40 000,00 | 40 000,00 |
| 10 | Okna | wymiana okien w lokalach |  |  |
|  |  | mieszkalnych i użytkowych | 400 000,00 | 400 000,00 |
| 11 | Limanowskiego 25 | remont elewacji | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 12 | Limanowskiego 20 | remont dachu | 40 000,00 | 13 000,00 |
| 13 | Limanowskiego 12 H | remont dachu | 40 000,00 | 25 200,00 |
| 14 | Limanowskiego 12G | remont elewacji | 90 000,00 | 77 000,00 |
| 15 | Rzobiórki | bud. Mieszkalnych | 60 000,00 | 60 000,00 |
| RAZEM |  |  | 2 520 000,00 | 1 635 200,00 |
| Instalacje elektryczne |  |  |  |  |
| 1 | Limanowskiego 20 | remont instalacji elektrycznej | 60 000,00 | 15 000,00 |
| 2 | Limanowskiego 23 | remont instalacji elektrycznej | 50 000,00 | 43 000,00 |
| 3 | Limanowskiego 21 | remont instalacji elektrycznej | 40 000,00 | 34 000,00 |
| 4 | Limaniowskiego 14 | remont instalacji elektrycznej | 60 000,00 | 37 000,00 |
| 5 | Limanowskiego15 | remont instalacji elektrycznej | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 6 | Limanowskiego 12G | remont instalacji elektrycznej | 70 000,00 | 60 000,00 |
| 7 | Limaniowskiego H | remont instalacji elektrycznej | 70 000,00 | 43 000,00 |
| RAZEM |  |  | 400 000,00 | 282 000,00 |
| Instalacje centralnego ogrzewania |  |  |  |  |
| 1 | Żeromskiego 10 | instalacja c.o. | 90 000,00 | 52 000,00 |
| 2 | Żeromskiego 3 | instalacja c.o. | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 3 | Żeromskiego 5a | instalacja c.o. | 70 000,00 | 45 000,00 |
| 4 | Żeromskiego 2 | instalacja c.o. | 60 000,00 | 38 000,00 |
| 5 | Żeromskiego 4 | instalacja c.o. | 60 000,00 | 52 000,00 |
| RAZEM |  |  | 350 000,00 | 257 000,00 |
| Instalacje wod-kan |  |  |  |  |
| 1 | Szopena 2 | wymiana pionów wod-kan | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2 | Szopena 8 | wymiana pionów wod-kan | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 3 | Waryńskiego 48 | wymiana pionów wod-kan | 35 000,00 | 30 000,00 |
| RAZEM |  |  | 115 000,00 | 110 000,00 |
| Instalacja gazowa |  |  |  |  |
| 1 | Waryńskiego 9 | wymiana inst. + zaworów | 8 000,00 | 4 000,00 |
| 2 | Konarskiego 6 | wymiana inst. + zaworów | 30 000,00 | 12 000,00 |
| 3 | Wittenberga 4 | wymiana inst. + zaworów | 30 000,00 | 15 000,00 |
| 4 | Leg.Polskich 71 | wymiana inst. + zaworów | 30 000,00 | 17 000,00 |
| 5 | Leg.Polskich 72 | wymiana inst. + zaworów | 30 000,00 | 19 000,00 |
| RAZEM |  |  | 128 000,00 | 67 000,00 |
|  | OGÓŁEM |  | 3 513 000,00 | 2 351 200,00 |