## REGULAMIN

PROWADZENIA WSPÓLNYCH ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH

Z UDZIAŁEM GMINY I SPOŁECZNYCH KOMITETÓW BUDOWY.

# Postanowienia ogólne

- Procedura ustala zasady i tryb postępowania w całym przebiegu procesu inwestycyjnego prowadzonego w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych, od momentu złożenia wniosku przez  Społeczny Komitet Budowy  (SKB) do zakończenia i rozliczenia zadania oraz przekazania go do eksploatacji.

- W ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych realizowane mogą być inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej i inne, polegające m.in.  na budowie ;

- sieci kanalizacyjnej

- sieci wodociągowej

- sieci gazowej

- sieci energetycznej

- dróg i ich elementów

- Społecznym Komitetem Budowy może być związek co najmniej 5 osób fizycznych.

- Wydziałem przyjmującym zgłaszane wnioski i koordynującym realizację inwestycji w trybie  społecznych inicjatyw inwestycyjnych jest Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji .

- Dofinansowanie ze strony gminy dla inwestycji realizowanych przez Komitety Społeczne określa się w zależności od rodzaju inwestycji, w wysokości:

- 60 -80% dla budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

- 50 -60% dla budowy sieci gazowej, energetycznej i wjazdów do posesji,

- 80 - 90 % dla inwestycji  polegających na budowie dróg, chodników i kanalizacji deszczowej.

Indywidualna wartość dofinansowania dla każdej inwestycji ustalona zostanie przez  Prezydenta Miasta Żyrardów - w zależności od  wartości inwestycji oraz wielkości udziału finansowego przypadającego na członka  komitetu.

Koszty wykonania przyłączy do sieci ulicznych pokrywają w całości właściciele posesji.

- Zrealizowana inwestycja będzie stanowić własność Miasta Żyrardów.

Miasto Żyrardów zastrzega sobie możliwość prowadzenia rozbudowy sieci wykonanej wspólnie ze SKB – bez uzyskania zgody Komitetu.

# ETAP I – ZGŁOSZENIE WNIOSKU INWESTYCYJNEGO

- Społeczny Komitet  planujący wykonanie inwestycji składa w Wydziale Rozwoju Miasta  i  Inwestycji  wniosek  o zarejestrowanie Komitetu (załącznik nr 1), zawierający :

- cel zamierzonego przedsięwzięcia,

- protokół (wraz z listą członków – założycieli) z zebrania założycielskiego Społecznego Komitetu Budowy i ukonstytuowania się władz Komitetu

- Wydział Rozwoju Miasta na tym etapie przekazuje Komitetowi szczegółową informację o dalszej procedurze związanej z wnioskiem, dotyczącą m.in. :

- Opracowania dokumentacji technicznej (wybór projektanta z co najmniej  3 złożonych ofert),

- Konieczności uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

- Uzyskania uzgodnień dokumentacji technicznej,

- Wykonania kosztorysów (ślepego i inwestorskiego),

- Przygotowania deklaracji członków SKB o zobowiązaniu się do solidnej i jednolitej dla wszystkich członków zapłaty przypadających na nich świadczeń finansowych. Kwota świadczenia finansowego z tytułu udziału w SKB inna niż jednakowa akceptowana będzie przez Prezydenta Miasta Żyrardowa jedynie w przypadku wyrażenia na to pisemnej zgody przez wszystkich członków SKB.,

Wydział udostępni zainteresowanym obowiązujące przepisy i wzory formularzy związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

- Po wykonaniu dokumentacji technicznej i kosztorysów SKB ubiegający się o dofinansowanie z budżetu  Miasta  składa  wniosek do Prezydenta Miasta o dofinansowanie zadania wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  Wnioski takie mogą być składane przez cały rok, jednak  warunkiem wprowadzenia wniosku w procedurę  umożliwiającą  jego rozpatrywanie w budżecie Gminy w  roku budżetowym jest  złożenie wniosku wraz z kompletną dokumentacją do 15 września roku poprzedzającego.

ETAP II -PRZYGOTOWANIE I  REALIZACJA

- Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji zgodnie z procedurą  budżetową sporządza listę zadań i przekazuje ją do Prezydenta Miasta Żyrardowa, wraz  z danymi umożliwiającymi włączenie do projektu budżetu.

- Podjęcie przez Radę Miasta Żyrardowa Uchwały Budżetowej stanowi podstawę do:

- Zawarcia porozumienia ze Społecznym Komitetem Budowy określającego wstępnie (do czasu rozstrzygnięcia przetargu) zasady współfinansowania zadania oraz termin wpłaty udziałów Komitetu (wzór w załączeniu)

- wszczęcia postępowań przetargowych w celu pozyskania wykonawców dla objętych Uchwałą zadań, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  i obowiązującymi w Gminie przepisami.

- Organizatorem przetargów dla wspólnych zadań inwestycyjnych ze Społecznymi Komitetami Budowy  jest Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji.

- Przedstawiciele Społecznego Komitetu Budowy mają prawo do zapoznania się z przygotowaną dokumentacją przetargową (lub Specyfikacją Istotnych warunków Zamówienia) i wniesienia do niej uwag.

- Skreślony.

- Po wyborze wykonawcy realizującego zadanie inwestycyjne  ze Społecznymi Komitetami Budowy zostaną zawarte aneksy do porozumień  precyzujące terminy oraz kwoty wpłat udziałów Komitetu  – wstępnie określone w podpisanych wcześniej porozumieniach.

- Warunkiem niezbędnym podpisania umowy z wykonawcą jest wpłacenie przez komitet własnego udziału finansowego, określonego  przez porozumienie, na konto Urzędu Miasta.

- Podpisanie umowy będzie się odbywało się przy udziale przedstawiciela SKB.

- W trakcie realizacji inwestycji upoważniony przedstawiciel SKB może zgłaszać do Urzędu Miejskiego wnioski i uwagi komitetu dotyczące wykonywanych prac.

- Jako wkład finansowy Komitetu zalicza się udokumentowane wydatki na przygotowanie  inwestycji (m.in. dokumentacji technicznej). Warunkiem zaliczenia będzie przekazanie  rachunków  i  faktur wystawionych na Społeczny Komitet Budowy.

- Nie finansowy udział w realizacji inwestycji podlega wycenie zgodnie z obowiązującymi taryfikatorami (KSNR),  zatwierdzonej przez Wydział Rozwoju  Miasta i Inwestycji.

- W trakcie realizacji inwestycji Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji sprawdza złożone przez wykonawcę faktury pod względem merytorycznym i formalnym zgodnie z Uchwałą Budżetową oraz występuje z wnioskiem o uruchomienie finansowania inwestycji do Wydziału Finansowo - Budżetowego.

- W przypadku zaistnienia okoliczności wymagających zmiany Uchwały Budżetowej z        odpowiednim wnioskiem i uzasadnieniem w tej sprawie do Prezydenta Miasta występuje Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji.

- Po zakończeniu inwestycji Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji dokonuje rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania.

- Przedstawiciel SKB uczestniczy (jako członek) w pracach  komisji odbierającej  inwestycję.

- Komitet jest zobowiązany do przedłożenia zestawienia kosztów poniesionych na realizację zadania w terminie 7 dni od daty zakończenia inwestycji.

Załącznik nr 1

Żyrardów, dnia .................................

Społeczny Komitet Budowy...........................................................................

(nazwa)

reprezentowany przez:

1.-Przewodniczący ..................................................................................................................

nazwisko i imię			 adres		                                                  (telefon)

2. –Skarbnik     .......................................................................................................................

- .......................................................................................................................

### WNIOSEK

O zarejestrowanie Społecznego Komitetu Budowy niżej wymienionego zadania, planowanego do wykonania w trybie społecznych inicjatyw inwestycyjnych.

- Nazwa i miejsce inwestycji  ................................................................................................

.............................................................................................................................................

- Parametry techniczno-ekonomiczne: ...................................................................................

................................................................................................................................................

- Planowany termin realizacji ..........................................................

- Informacja określająca korzyści ze zrealizowanej inwestycji (np. ilość korzystających mieszkańców ): ....................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

podpisano za Komitet :   ...............................................

Załączniki : 					        		     ...............................................

- protokół z zebrania założycielskiego Komitetu wraz z listą członków - założycieli

- ukonstytuowanie się władz Komitetu

Załącznik nr 2

Żyrardów, dnia .................................

Społeczny Komitet Budowy...........................................................................

(nazwa)

Zarejestrowany w urzędzie Miejskim w Żyrardowie w dniu ...............,  reprezentowany przez:

1...................................................................................

(nazwiska Zarządu Komitetu)

2..................................................................................

3..................................................................................

do PREZYDENTA MIASTA

ŻYRARDOWA

### W N I O S E K

O dofinansowanie ze środków Gminy Żyrardów na ......... rok niżej wymienionego zadania, planowanego do wykonania w trybie społecznych inicjatyw inwestycyjnych.

- Nazwa i miejsce inwestycji  ................................................................................................. ...............................................................................................................................................

- Planowany termin realizacji ..........................................................

- Liczba członków komitetu deklarujących partycypowanie w kosztach inwestycji .............

Przewodniczący Komitetu : ............................................

.............................................

Załączniki:

- Dokumentacja techniczna  (min. 3 egz.)

- Kosztorys ślepy i inwestorski

- Deklaracje członków  Społecznego Komitetu Budowy

- Decyzja o warunkach budowy i zagospodarowania. terenu

- Uzgodnienia dokumentacji technicznej

## Porozumienie

Zawarte w dniu .................................... w Żyrardowie

Pomiędzy Gminą Żyrardów, reprezentowaną przez:

...............................................................................................................

a

Społecznym Komitetem Budowy  ..........................................................................

(nazwa}

Zarejestrowanym w Urzędzie Miejskim w Żyrardowie, reprezentowanym przez:

- .............................................................................................

- .............................................................................................

w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego.

- Strony postanawiają wspólnie zrealizować inwestycję pod nazwą  .................................................................................................................................................

- Zakres rzeczowy zgodnie z dokumentacją techniczną obejmuje ..........................................

................................................................................................................................................

- Koszt całości inwestycji obejmujący projektowanie i realizację określony jest wstępnie na kwotę ........................... zł (słownie: ................................................................................ zł.)

- Koszt zakresu rzeczowego do zrealizowania w ciągu ............................... roku wynosi ..............................................................  (słownie: .......................................................  zł.)

- Ilość członków Komitetu deklarującego partycypację w kosztach inwestycji  ................. .

- Udział stron w nakładach na realizację inwestycji w ............................... roku

| ### Nazwa podmiotu | Kwota planowana | % nakładów |
| --- | --- | --- |
| Społeczny Komitet Budowy Miasto Żyrardów | ......................... .......................... | ....................... ......................... |
| # Ogółem |  |  |

- Ustala się termin wpłaty środków, stanowiących udział finansowy  Społecznego Komitetu Budowy na dzień .................. r, które Komitet przekaże na konto Urzędu Miejskiego w Żyrardowie nr ......................................................, z zaznaczeniem – wpłata SKB na realizację inwestycji  pod nazwą ..........................................................................................

- Jako udział Komitetu zalicza się udokumentowane wydatki na realizacje inwestycji (m.in. przygotowanie dokumentacji technicznej). Warunkiem zaliczenia będzie przekazanie gminie wiarygodnych dokumentów dotyczących wydatkowanych środków.

- Po rozstrzygnięciu przetargu strony podpiszą aneks  precyzujący niniejsze porozumienie. Umowa określi  całkowite udziały stron w oparciu o cenę realizacji  wybranej  oferty.

- W przypadku nie wywiązania się Komitetu z terminu wpłaty ustalonej w pkt. 7  Gmina  odstąpi  od podpisania  umowy  z wykonawcą.

- Kwota udziałów stron porozumienia może ulec zmianie po całkowitym rozliczeniu kosztów inwestycji -zwiększenie do 20 % w ramach koniecznych zamówień dodatkowych.

- Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga formy pisemnej.

- Porozumienie sporządzono w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Żyrardów					Społeczny Komitet Budowy

.............................................					...............................................

.............................................					...............................................

## Aneks nr 1

z dnia ..........................

Do porozumienia z dnia ............................. zawartego pomiędzy Gminą Żyrardów a Społecznym Komitetem Budowy ..................................................... w sprawie realizacji inwestycji pod nazwą ..................................................................

- Ulega zmianie pkt. 6 porozumienia z dnia ............................ podpisanego pomiędzy Gminą Żyrardów a Społecznym Komitetem Budowy ..............................................., który przyjmuje brzmienie :

„7. Kwota realizacji inwestycji w .................... roku wynosi .................................................... (słownie :..............................................................)

Udział stron w nakładach na realizację inwestycji:

|  | Kwota w zł | Procent udziału |
| --- | --- | --- |
| - Społecznego Komitet Budowy - Gminy Żyrardów | ................... ................... | ..................... .....................” |

- Pozostała treść porozumienia pozostaje bez zmian.

- Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

## Deklaracja			  		załącznik nr 3

członków Społecznego Komitetu Budowy

Ja niżej podpisany zamierzam współuczestniczyć w realizacji zadania inwestycyjnego................................................................................. ,

na warunkach które zostaną sprecyzowane w podpisanej umowie z Gminą Miasta Żyrardów.

Do reprezentowania moich interesów w zakresie dotyczącym realizacji zadania inwestycyjnego, w tym do zawarcia umowy z Gminą Miasta Żyrardowa upoważniam:

- ...........................................................................................   3.........................................................................................................

- ............................................................................................

działających w imieniu Komitetu Społecznego.

Zobowiązuję się, że będę w pełni i terminowo wywiązywał się z przypadającego na mnie zakresu świadczeń warunkujących realizację zadania, który zostanie określony w umowie z Gminą Miasta Żyrardowa. Kwota świadczeń może ulec zmianie po całkowitym rozliczeniu rzeczywistych kosztów realizacji zadania inwestycyjnego.

| Lp | Nazwisko, imię | Adres | Numer dowodu osobistego | Planowana wielkość wkładu na 1 osobę [ zł ] | Potwierdzenie własnoręcznym podpisem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Żyrardów, dnia .......................................